ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2024 г. № 57»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2024 г. № 57 «О государственной информационной системе «Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – постановление Правительства) необходимо создать государственную информационную систему «Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – ГИС АИУС РСЧС) и ввести ее в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2026 г.

Концепцией создания ГИС АИУС РСЧС, утвержденной приказом МЧС России от 24.10.2025 № 958 (далее – Концепция), предусмотрено использование искусственного интеллекта, необходимого для выполнения предиктивной аналитики и мониторинга.

Согласно пункту 7 постановления Правительства ГИС АИУС РСЧС создается на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» (далее – платформа «ГосТех»).

В соответствии с пунктом 4 перечня поручений по итогам стратегической сессии по направлению «ГосТех», состоявшейся 23 сентября 2025 г. 
под руководством Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, от 14.10.2025 № ММ-П10-38218 Минцифры России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо в срок до 27 декабря 2027 г. провести работу по миграции государственных информационных систем на модернизированную версию платформы «ГосТех». На модернизированной версии платформы «ГосТех» предполагается реализация сервисов искусственного интеллекта, необходимых для использования в ГИС АИУС РСЧС.

Вместе с тем Концепцией предусмотрено, что при проектировании 
и разработке ГИС АИУС РСЧС необходимо использовать созданные сегменты ведомственной информационной системы «Атлас опасностей и рисков» 
(далее – ВИС «Атлас опасностей и рисков») путем доработки и адаптации 
их программного обеспечения.

При этом по результатам проведенного аудита ВИС «Атлас опасностей 
и рисков» на предмет возможности переиспользования ее компонентов 
и расчетных задач при создании ГИС АИУС РСЧС было установлено, что переиспользовать имеющиеся компоненты ВИС «Атлас опасностей и рисков» 
с учетом требований платформы «ГосТех» в срок, не превышающий 31 декабря 2026 года, не представляется возможным.

Также пунктом 24 раздела II Плана создания и развития государственных информационных систем на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех», утвержденного приказом Минцифры России от 05.11.2025 № 1000, предусмотрена реализация мероприятий по созданию ГИС АИУС РСЧС на платформе «ГосТех» в 2026 – 2027 годах.

С учетом опыта создания и внедрения в МЧС России государственных информационных систем для проведения опытной эксплуатации ГИС АИУС РСЧС, пользователями которой являются федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах - участники единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, требуется не менее четырех месяцев.

Учитывая изложенное, считаем необходимым внести изменение в постановление Правительства в части переноса срока ввода в эксплуатацию ГИС АИУС РСЧС с 31 декабря 2026 г. на 31 декабря 2028 г.

Проект постановления Правительства соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В проекте постановления Правительства не содержатся положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В проекте постановления Правительства отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.