| Проект |  |
| --- | --- |

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «____»_______________________ г. № _______

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в федеральную целевую программу "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420 "О федеральной 
целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 16, ст. 2374; 2022, № 17, ст. 2906; 2023, № 5, ст. 799; 2024, № 7, ст. 977; 2025, № 34, ст. 5128).

| Председатель Правительства Российской Федерации |  | &МЕСТО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ& | М.Мишустин |
| --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от                        2026 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу 
"Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)"

1. В паспорте:

а) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "359227,0101" и "356983,5262" заменить соответственно цифрами "348715,7589" и "346472,275";

б) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, цифры "88,5", "88,6", "81,8" и "82,3" заменить соответственно цифрами "90", "90,5", "82,4" и "83,1".

2. В разделе III:

а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"Программой планируются выполнение проектных работ 
и в последующие годы строительство и реконструкция 6 следственных изоляторов на 8366 мест, 5 режимных корпусов на 1467 мест в следственных изоляторах, 7 учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5380 мест 
и участками исправительных колоний на 15120 мест, 5 общежитий 
на 900 мест в исправительных учреждениях, лечебного корпуса 
на 40 койко-мест, 2 домов ребенка на 110 мест, исправительного центра 
на 200 мест и 11 объектов очистных сооружений.";

б) абзац четырнадцатый исключить;

в) в абзаце шестнадцатом цифры "156" заменить цифрами "113".

3. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "359227,0101" заменить цифрами "348715,7589";

б) в абзаце четвертом "356983,5262» заменить цифрами "346472,275".

4. В разделе VII:

а) в абзаце втором слова "строительство одного нового следственного изолятора на 1000 мест," исключить;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"для приведения условий отбывания наказания в соответствие 
с законодательством Российской Федерации - строительство 2 учреждений объединенного типа на 6000 мест, 10 объектов вспомогательного назначения (медицинская часть, инженерные сети, склад хранения вооружения, очистные сооружения, котельные и сети теплоснабжения) 
в исправительных учреждениях;";

в) абзац четвертый исключить;

г) в абзаце восьмом слова "строительство нового следственного изолятора на 1000 мест (строительство может быть осуществлено 
при финансировании мероприятий Программы при условии определения источника финансирования при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период)," исключить;

д) абзац двенадцатый исключить;

е) в абзаце двадцать втором цифры "78093,3379" и "77907,0791" заменить соответственно цифрами "68475,6554" и "68289,3966";

ж) в абзаце двадцать третьем цифры "9456,5604" заменить цифрами "681,9766";

з) в абзаце двадцать четвертом цифры "68450,5187" заменить цифрами "67607,42";

и) в абзаце двадцать шестом цифры "15605,7527" и "15469,4126" заменить соответственно цифрами "2989,1566" и "2852,8165";

к) в абзаце двадцать шестом слова "из которых 
12998,2183 млн. рублей может быть уточнено при условии определения источника финансирования при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период," исключить;

л) в абзаце двадцать седьмом цифры "13442,9055" заменить цифрами "940,1291", слова ", из которых 12998,2183 млн. рублей может быть уточнено при условии определения источника финансирования 
при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период" исключить;

м) в абзаце двадцать восьмом цифры "2026,5071" заменить цифрами "1912,6874";

н) в абзаце тридцатом цифры "338,836" и "331,081" заменить соответственно цифрами "7,779" и "0,024";

о) в абзаце тридцать первом цифры "331,081" заменить цифрами "0,024";

п) в абзаце тридцать третьем цифры "16610,121" и "16590,708" заменить соответственно цифрами "15664,3812" и "15644,9682";

р) в абзаце тридцать четвертом цифры "15361,314" заменить цифрами "15620,4651";

с) в абзаце тридцать пятом цифры "1229,394" заменить цифрами "24,5031";

т) в абзаце тридцать восьмом цифры "538,5537" и "516,8207" заменить соответственно цифрами "664,6448" и "642,9118";

у) в абзаце тридцать девятом цифры "516,8207" заменить цифрами "642,9118".

## Приложение № 1

5. Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1
к федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" 
(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от                         2026 г. №          )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности мероприятий федеральной целевой программы

"Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)"

| Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция и строительство следственных изоляторов, в которых условия содержания подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам | процентов | 82,1 (73,41) | 83,2 | 83,2 |  | 83,8 | 84,3 | 85,8 | 86,9 | 89,5 | 89,5 | 89,5 (902) | 90 (90,52) |  |
|  | Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов), учреждений объединенного типа, в которых условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы соответствуют законодательству Российской Федерации и развитие сети исправительных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа, в которых условия отбывания наказания осужденными соответствуют законодательству Российской Федерации | процентов | 77,7 (69,21) | 78,1 | 79,3 |  | 81,1 | 81,6 | 82 | 82 | 82 | 82,2 (82,72) | 82,2 (82,72) | 82,4 (83,12) |  |
| Создание дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду | процентов | 63 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество фактически выполненных мероприятий по вводу объектов в эксплуатацию по отношению к общему количеству мероприятий по вводу объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение доли пенитенциарных учреждений уголовно-исполнительной системы, в которых условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации, за счет фактически выполненных мероприятий по вводу объектов в эксплуатацию | процентов | (323) | 39,3 | 51,2 |  | 70,2 | 78,6 | 86,9 | 90,5 | 94,0 | 96,4 (96,62) | 96,4 (96,62) | 100 |  |
| __________________________ 1 Базовое значение 2017 года. 2 Ожидаемый результат может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 3 Базовое значение 2025 года.". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 2

6. Приложение № 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Расчет целевого показателя "Увеличение доли пенитенциарных учреждений уголовно-исполнительной системы, в которых условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации, за счет фактически выполненных мероприятий по вводу объектов в эксплуатацию" (Уков), процентов, осуществляется по формуле:

Уков=(Копв+Кофв)/КовоХ100%

где:

Копв - количество мероприятий по вводу объектов, предусмотренных 
к вводу в эксплуатацию в периоды, предшествующие отчетному (единиц);

Кофв - количество фактически выполненных мероприятий по вводу объектов, на конец отчетного периода (единиц);

Ково - общее количество мероприятий по вводу объектов 
в эксплуатацию, предусмотренных в рамках реализации Программы (единиц).".

## Приложение № 3

7. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 3
к федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" 
(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от                         2026 г. №          )

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)"

| Наименование мероприятия | Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Целевые показатели, отражающие решение задач (номер в соответствии с приложением № 1 к Программе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 - 2035 годы, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2035 годы |  |  |
| Реконструкция и строительство следственных изоляторов, в которых условия содержания подозреваемых и обвиняемых будут соответствовать законодательству Российской Федерации и международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 "Реконструкция и строительство следственных изоляторов" | 97691,5944 (605,41992) | 1958,75321 | 4302,7826 | 17944,2934 | 7181,6252 | 57562,6245 (605,41992) | количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам, - 90 процентов (90,5 процентов3) | 1 |
| Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов), учреждений объединенного типа в которых условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы будут соответствовать законодательству Российской Федерации и развитие сети исправительных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа и исправительного центра" | 248780,6806 (136608,56362) | 612,68651 | 1152,76194 | 3055,7066 | 13818,3748 | 226651,359 (136608,56362) | количество исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа, в которых условия отбывания наказания осужденными соответствуют законодательству Российской Федерации, - 82,4 процента (83,1 процент3) | 2 |
| Создание дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы" | 2243,4839 | - | - | - | - | - | создано 14,8 тыс. рабочих мест и привлечено к труду дополнительно 24,5 тыс. осужденных. По итогу 2025 года численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, составит 63 процента | 3 |
| __________________________ 1 С учетом бюджетных ассигнований в объеме 471,0839 млн. рублей по мероприятию 1 и 495,7118 млн. рублей по мероприятию 2, направленных на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2025 году. Без учета 0,5085 млн. рублей по мероприятию 2, предусмотренных на исполнение судебных актов Российской Федерации. 2 Объем средств федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 3 Ожидаемый результат может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4 Без учета 3,4017 млн. рублей по мероприятию 2, предусмотренных на исполнение судебных актов Российской Федерации.". |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 4

8. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 4
к федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" 
(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от                         2026 г. №          )

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов капитального строительства по направлению,

касающемуся реконструкции и строительства следственных изоляторов

| Наименование объекта |  | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость строительства, всего | Объем финансирования за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 - 2035 годы, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУФСИН России по Московской области, г. Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство следственного изолятора на 4000 мест ГУФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область, - всего | кв. м | 169400,36 | до 2031 года | 39969616,6 | 39969616,6 | 211125,1 | 1178342,6 | 13899263,2 | 2708026,1 | 3251541,7 | 3924719 | 15007723,8 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2026 - 2031 годы | 39875113,5 | 39875113,5 | 116622,2 | 1083839,6 | 13899263,2 | 2708026,1 | 3251541,7 | 3924719 | 15007723,8 | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2026 года | 94503,1 | 94503,1 | 94502,9 | 94503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство следственного изолятора на 1000 мест ГУФСИН России по Московской области, Сергиево-Посадский район, Московская область, - всего | кв. м | 60246,5 | 2031 - 2035 годы | 18822907,2 | 18822907,2 | - | - | - | - | - | - | 166304,6 | 4000000 | 5000000 | 5000000 | 4656602,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2032 - 2035 годы | 18656602,6 | 18656602,6 | - | - | - | - | - | - | - | 4000000 | 5000000 | 5000000 | 4656602,6 |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2031 год | 166304,6 | 166304,6 | - | - | - | - | - | - | 166304,6 | - | - | - | - |
| ГУФСИН России по г. Москве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Следственный изолятор № 7 на 562 места (г. Москва), реконструкция учреждения со строительством режимного корпуса на 402 места - всего | кв. м | 13287,08 | 2027 - 2030 годы | 1070204,1 | 1070204,1 | - | - | 57472,2 | 316789,3 | 350268 | 345674,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция и строительство |  |  | 2028 - 2030 годы | 1012731,9 | 1012731,9 | - | - | - | 316789,3 | 350268 | 345674,6 | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2027 год | 57472,2 | 57472,2 | - | - | 57472,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция следственного изолятора на 4000 мест в г. Санкт-Петербурге, - всего | кв. м | 155399 | 2029 - 2032 годы | 1991431,4 | 1991431,4 | - | - | - | - | 134147,5 | 478181,3 | 379597 | 999505,6 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | 2030 - 2032 годы | 1857283,9 | 1857283,9 | - | - | - | - | - | 478181,3 | 379597 | 999505,6 | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2029 год | 134147,5 | 134147,5 | - | - | - | - | 134147,5 | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Астраханской области, г. Астрахань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство режимного корпуса на 250 мест ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области, г. Нариманов, Астраханская область, - всего | кв. м | 4809 | - | 460886,5 | 403 | 804 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | - | 450323,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2026 года | 10563,4 | 403 | 804 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Волгоградской области, г. Волгоград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, г. Фролово, Волгоградская область (2-й этап строительства), - всего | кв. м | 7507,01 | до 2032 года | 1580343,5 | 1580343,5 | - | - | - | - | 35479,5 | 158355,9 | 209715,1 | 754325,6 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | до 2032 года | 1544864 | 1544864 | - | - | - | - | - | 158355,9 | 209715,1 | 754325,6 | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2029 год | 35479,5 | 35479,5 | - | - | - | - | 35479,5 | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (1-й этап - 1000 мест), - всего | кв. м | 50421,18 | до 2031 года | 11926660,1 | 11926660,1 | - | 27158,2 | 2903480,5 | 2260253,3 | 2206444,6 | 2215184,7 | 2210412,1 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 - 2031 годы | 11795775,2 | 11795775,2 | - | - | 2903480,5 | 2260253,3 | 2206444,6 | 2215184,7 | 2210412,1 | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2026 года | 130884,9 | 130884,9 | - | 27158,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (2-й этап - 500 мест), - всего | кв. м | 13546,23 | до 2031 года | 3194944 | 3194944 | - | 7622,6 | 900000 | 623749,5 | 528362,9 | 573755,8 | 526042,2 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 - 2031 годы | 3151910,4 | 3151910,4 | - | - | 900000 | 623749,5 | 528362,9 | 573755,8 | 526042,2 | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2026 года | 43033,6 | 43033,6 | - | 7622,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Следственный изолятор № 1 на 522 места (г. Нальчик), строительство режимного корпуса на 260 мест, административного корпуса, хозяйственно-складских помещений, пищеблока, надземного перехода, реконструкция административного корпуса, строительство медицинской части со стационаром, переходной галереи, кинодрома, контрольно-пропускного пункта, тамбур-шлюза, предупредительного ограждения, реконструкция основного ограждения - всего | кв. м | 4298 | 2028 - 2031 годы | 806196 | 806196 | - | - | - | 24721,1 | 203340,5 | 357660,6 | 220473,8 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция |  |  | 2029 - 2031 годы | 781474,9 | 781474,9 | - | - | - | - | 203340,5 | 357660,6 | 220473,8 | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2028 год | 24721,1 | 24721,1 | - | - | - | 24721,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Республике Татарстан, г. Казань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство следственного изолятора на 1000 мест УФСИН России по Республике Татарстан, г. Казань, - всего | кв. м | 50571,15 | до 2026 года | 9491659,3 | 9491659,3 | 1596319,4 | 3079929,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2026 года | 9336160,3 | 9336160,3 | 1596319,4 | 3079929,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция следственного изолятора на 500 мест, г. Чебоксары | кв. м | 40467,2 | 2027 - 2032 годы | 2007068,8 | 2007068,8 | - | - | 26986,7 | 65928,6 | 592035,2 | 324560,9 | 214148,9 | 783408,5 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | 2029 - 2032 годы | 1914153,5 | 1914153,5 | - | - | - | - | 592035,2 | 324560,9 | 214148,9 | 783408,5 | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2027 - 2028 годы | 92915,3 | 92915,3 | - | - | 26986,7 | 65928,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Курганской области, г. Курган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Следственный изолятор № 1 на 608 мест (г. Курган), реконструкция режимного корпуса на 365 мест, - всего | кв. м | 5832 | 2027 - 2030 годы | 472873,7 | 472873,7 | - | - | 23702,7 | 50640,8 | 148530,2 | 250000 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | 2028 - 2030 годы | 449171 | 449171 | - | - | - | 50640,8 | 148530,2 | 250000 | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2027 год | 23702,7 | 23702,7 | - | - | 23702,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство административно-бытового корпуса с контрольно-пропускным пунктом ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, - всего | кв. м | 3741,94 | до 2029 года | 405381,7 | 405381,7 | - | - | - | 193651,6 | 202208,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2028 - 2029 годы | 395859,7 | 395859,7 | - | - | - | 193651,6 | 202208,1 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Строительство режимного корпуса на 100 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, - всего | кв. м | 2742,69 | до 2029 года | 915214,9 | 915214,9 | - | - | 45806,6 | 451188 | 412920,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 - 2029 годы | 909914,9 | 909914,9 | - | - | 45806,6 | 451188 | 412920,3 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Следственный изолятор № 1 на 656 мест (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), строительство блочно-модульной котельной - всего | МВт | 5,6 | до 2029 года | 241722,7 | 248448,7 | - | 6726 | 6726 | 99239,4 | 135573,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2028 - 2029 годы | 234867,1 | 234867,1 | - | - | - | 99239,4 | 135573,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2027 года | 6855,6 | 13581,6 | - | 6726 | 6726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Реконструкция охранных сооружений ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Канск, Красноярский край, - всего | пог. м | 509,7 | до 2028 года | 182792,9 | 182792,9 | - | - | 19000 | 160033,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | до 2028 года | 180447,9 | 180447,9 | - | - | 19000 | 160033,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Строительство здания караула ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Канск, Красноярский край, - всего | кв. м | 1699,22 | до 2028 года | 191046,1 | 191046,1 | - | - | 19000 | 163383,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2028 года | 188201,1 | 188201,1 | - | - | 19000 | 163383,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Строительство складов и овощехранилища ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Канск, Красноярский край, - всего | кв. м | 1329,59 | до 2028 года | 115722,3 | 117043,4 | - | 2676,3 | 42855,5 | 64020,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2028 года | 111725 | 113046,1 | - | - | 42855,5 | 64020,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2026 года | 3997,3 | 3997,3 | - | 2676,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Амурской области, г. Благовещенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция режимного корпуса ФБУ ИЗ-28/1 УФСИН России по Амурской области, г. Благовещенск (2-я очередь - 372 места), - всего | кв. м | 7551,54 | 2032 - 2034 годы | 605419,9 | 605419,91 | - | - | - | - | - | - | - | 12894,31 | 350307,11 | 242218,51 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | 2033 - 2034 годы | 592525,6 | 592525,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350307,11 | 242218,51 | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2032 год | 12894,3 | 12894,31 | - | - | - | - | - | - | - | 12894,31 | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 97691594,4 | 1958753,2 | 4302782,6 | 17944293,4 | 7181625,2 | 8200852,0 | 8628092,8 | 18934417,5 | 6550134,0 | 5350307,1 | 5242218,5 | 4656602,6 |
|  |  |  |  |  |  | (605419,91) |  |  |  |  |  |  |  | (12894,31) | (350307,11) | (242218,51) |  |
|  |  |  |  |  |  | (2424797,72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________ 1 Объем средств федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 2 Объем бюджетных ассигнований, возвращенный в федеральный бюджет.". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 5

9. Приложение № 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 5
к федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" 
(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от                         2026 г. №          )

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов капитального строительства по направлению, касающемуся реконструкции и строительства

исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа 
и исправительного центра

| Наименование объекта |  | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость строительства, всего | Объем финансирования за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 - 2035 годы, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Владимирской области, г. Владимир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция контрольно-пропускного пункта с устройством комнат длительного свидания ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, пос. Мелехово, Владимирская область, - всего | кв. м | 2048,2 | до 2027 года | 103537,4 | 103537,4 | 20000 | - | 42011,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | до 2027 года | 103537,4 | 103537,4 | 20000 | - | 42011,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Воронежской области, г. Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство блочно-модульной котельной ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область, - всего | МВт | 6,9 | 2027 - 2029 годы | 266073,8 | 266073,8 | - | - | 12660,1 | 72095,9 | 181317,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2028 - 2029 годы | 253413,7 | 253413,7 | - | - | - | 72095,9 | 181317,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2027 год | 12660,1 | 12660,1 |  |  | 12660,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство сетей теплоснабжения ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область, - всего | пог. м | 1847,1 | до 2029 года | 301872,1 | 301872,1 | - | - | 172,6 | 88016,7 | 207513,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2028 - 2029 годы | 295529,8 | 295529,8 | - | - | - | 88016,7 | 207513,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2027 года | 6342,3 | 6342,3 |  |  | 172,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Калужской области, г. Калуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Калужской области - всего | кв. м | 133525,8 | до 2035 года | 36131493,2 | 36131493,31 | 327299,7 | - | - | - | - | - | 669282,71 | 5722549,11 | 10038269,91 | 10741458,31 | 8959933,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2032 - 2035 годы | 35462210,5 | 35462210,51 | 210066,1 | - | - | - | - | - | - | 5722549,11 | 10038269,91 | 10741458,31 | 8959933,21 |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2031 года | 669282,7 | 669282,81 | 117233,6 | - | - | - | - | - | 669282,71 | - | - | - | - |
| УФСИН России по Тульской области, г. Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области, пос. Социалистический, Тульская область, - всего | куб. м в сутки | 400 | до 2027 года | 214130,1 | 214130,1 | - | 114613,2 | 96187,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2026 - 2027 годы | 210800,9 | 210800,9 | - | 114613,2 | 96187,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Республике Коми, г. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство наружных канализационных сетей ФКУ ЛПУБ-18 УФСИН России по Республике Коми, г. Ухта, Республика Коми, - всего | куб. м в сутки | 552 | до 2027 года | 39092,8 | 39092,8 | - | - | 36156,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пог. м | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 год | 36156,1 | 36156,1 | - | - | 36156,1 | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
| УФСИН России по Вологодской области, г. Вологда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Два общежития ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, г. Сокол, Вологодская область, - всего | кв. м | 1682 | до 2028 года | 89081,8 | 89081,8 | - | 9949 | 8959,7 | 54177,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2028 года | 79132,8 | 79132,8 | - | - | 8959,7 | 54177,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2026 год | 9949 | 9949 | - | 9949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград, - всего | кв. м | 1185,64 | до 2029 года | 126315,6 | 126315,6 | - | - | - | 63552,3 | 59472,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2028 - 2029 годы | 123024,5 | 123024,5 | - | - | - | 63552,3 | 59472,2 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград, - всего | кв. м | 761,17 | до 2028 года | 133644,7 | 133644,7 | - | 5105,3 | 60223,1 | 66988,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 - 2028 годы | 127211,2 | 127211,2 | - | - | 60223,1 | 66988,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2026 года | 6433,5 | 6433,5 | - | 5105,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, пос. Славяновка, Калининградская область, - всего | кв. м | 1367,71 | до 2029 года | 192014,1 | 192014,1 | 1258,6 | - | - | 67489,6 | 122311 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2028 - 2029 годы | 189800,6 | 189800,6 | - | - | - | 67489,6 | 122311 | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2025 года | 2213,5 | 2213,5 | 1258,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, пос. Славяновка, Калининградская область, - всего | кв. м | 590,3 | до 2028 года | 133107,4 | 133107,4 | - | 3959,3 | 62207,5 | 41600 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2028 года | 127516 | 127516 | - | - | 62207,5 | 41600 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2026 года | 5591,4 | 5591,4 | - | 3959,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике, г. Донецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство котельной, реконструкция системы теплоснабжения ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике, г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, - всего | МВт | 4,2 | 2028 - 2030 годы | 320562,4 | 320562,4 | - | - | - | 15160,4 | 150000 | 155402 | - | - | - | - | - |
|  |  | пог. м | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция |  |  | 2029 - 2030 годы | 305402 | 305402 | - | - | - | - | 150000 | 155402 | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2028 год | 15160,4 | 15160,4 | - | - | - | 15160,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Республике Калмыкия, г. Элиста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство очистных сооружений ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Калмыкия, пос. Вахтовый, Республика Калмыкия, - всего | куб. м в сутки | 65,2 | до 2030 года | 70911,1 | 70911,1 | - | - | - | - | 5066 | 64665,2 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2030 год | 64665,2 | 64665,2 | - | - | - | - | - | 64665,2 | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2029 года | 6245,9 | 6245,9 | - | - | - | - | 5066 | - | - | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю со строительством единых помещений камерного типа на 20 мест, г. Симферополь, Республика Крым, - всего | кв. м | 10018,6 | до 2033 года | 1428716 | 1428716 | - | - | - | 10433,4 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 204212,9 | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция и строительство |  |  | 2029 - 2033 годы | 1404212,9 | 1404212,9 | - | - | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 204212,9 | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2028 года | 22612,3 | 22612,3 |  |  |  | 10433,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Астраханской области, г. Астрахань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в УФСИН России по Астраханской области - всего | кв. м | 127289,8 | 2031 - 2035 годы | 27937317,6 | 27937317,61 | - | - | - | - | - | - | 355631,71 | 70000001 | 70000001 | 70000001 | 6581685,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2032 - 2035 годы | 27581685,9 | 27581685,91 | - | - | - | - | - | - | - | 70000001 | 70000001 | 70000001 | 6581685,91 |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2031 год | 355631,7 | 355631,71 | - | - | - | - | - | - | 355631,71 | - | - | - | - |
| УФСИН России по Херсонской области, г. Херсон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство учреждения объединенного типа на 2500 мест в УФСИН России по Херсонской области - всего | кв. м | 103132,9 | 2031 - 2035 годы | 41443625,6 | 41443625,61 | - | - | - | - | - | - | 304306,31 | 100000001 | 100000001 | 110000001 | 10139319,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2032 - 2035 годы | 41139319,3 | 41139319,31 | - | - | - | - | - | - | - | 100000001 | 100000001 | 110000001 | 10139319,31 |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2031 год | 304306,3 | 304306,31 | - | - | - | - | - | - | 304306,31 | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Чеченской Республике, г. Грозный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство ФКУ КП-3 УФСИН России по Чеченской Республике, г. Аргун, Чеченская Республика (2-й пусковой комплекс), - всего | кв. м | 9706,35 | до 2028 года | 1718929 | 1718929 | - | 530225,1 | 624244,8 | 536443,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2026 - 2028 годы | 1690913 | 1690913 | - | 530225,1 | 624244,8 | 536443,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| #### Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### УФСИН России по Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Исправительная колония № 4 (пос. Куяр, Республика Марий Эл), строительство очистных сооружений - всего | куб. м в сутки | 400 | до 2028 года | 118022,7 | 118022,7 | - | - | 2483,8 | 80264,6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2028 года | 115538,9 | 115538,9 | - | - | - | 80264,6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2027 год | 2483,8 | 2483,8 | - | - | 2483,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Республике Мордовия, пос. Явас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Исправительная колония № 1 (пос. Сосновка, Республика Мордовия) строительство общежития на 200 мест - всего | кв. м | 999,4 | до 2025 года | 105219,2 | 105219,2 | 32684,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2025 года | 105219,2 | 105219,2 | 32684,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Исправительная колония № 5 (пос. Леплей, Республика Мордовия) строительство общежития на 200 мест, - всего | кв. м | 999,4 | до 2025 года | 102650 | 102650 | 31813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2025 года | 102650 | 102650 | 31813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Республике Татарстан, г. Казань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Республике Татарстан - всего | кв. м | 133526,8 | 2027 - 2030 годы | 31041183,3 | 31041183,3 | - | - | 433300,3 | 10826517,6 | 10273467,9 | 9507897,5 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2028 - 2030 годы | 30607883 | 30607883 | - | - | - | 10826517,6 | 10273467,9 | 9507897,5 | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2027 год | 433300,3 | 433300,3 | - | - | 433300,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Тюменской области, г. Тюмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Тюменской области - всего | кв. м | 127320,3 | 2031 - 2035 годы | 30760273,6 | 30760273,61 | - | - | - | - | - | - | 383702,91 | 70000001 | 80000001 | 80000001 | 7376570,71 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2032 - 2035 годы | 30376570,7 | 30376570,71 | - | - | - | - | - | - | - | 70000001 | 80000001 | 80000001 | 7376570,71 |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2031 год | 383702,9 | 383702,91 | - | - | - | - | - | - | 383702,91 | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Реконструкция инженерно-технических средств охраны и надзора ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край, - всего | пог. м | 786 | 2026 - 2028 годы | 276877,5 | 276877,5 | - | 8520,9 | 69984 | 198372,6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | 2027 - 2028 годы | 268356,6 | 268356,6 | - | - | 69984 | 198372,6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2026 год | 8520,9 | 8520,9 | - | 8520,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Строительство режимного корпуса ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край, - всего | кв. м | 7522,1 | до 2030 года | 2913475,2 | 2913475,2 | - | 20039,9 | 154996,5 | 556596,7 | 800000 | 1368334,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2026 - 2030 годы | 2899967,2 | 2899967,2 | - | 20039,9 | 154996,5 | 556596,7 | 800000 | 1368334,1 | - | - | - | - | - |
| 25. | Строительство бани с прачечной ФКУ ЛИУ-32 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край, - всего | кв. м | 1416,24 | до 2028 года | 203933,4 | 203933,4 | - | - | 40773,3 | 160878,6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 - 2028 годы | 201651,9 | 201651,9 | - | - | 40773,3 | 160878,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Реконструкция общежития дома ребенка со строительством перехода ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск, - всего | мест | 40 | до 2028 года | 254083 | 254083 | - | 17205,3 | 33124,7 | 202759,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 1200,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция и строительство |  |  | 2027 - 2028 годы | 235884,1 | 235884,1 | - | - | 33124,7 | 202759,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2026 года | 18198,9 | 18198,9 | - | 17205,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУФСИН России по Иркутской области, г. Иркутск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область, - всего | кв. м | 3105,61 | до 2028 года | 347672,2 | 347672,2 | - | - | 120037,4 | 224023,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 - 2028 годы | 344060,7 | 344060,7 | - | - | 120037,4 | 224023,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область, - всего | койко-мест | 40 | до 2028 года | 207904,6 | 207904,6 | - | - | 81835,7 | 118858,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 1361,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 - 2028 годы | 200694,5 | 200694,5 | - | - | 81835,7 | 118858,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Строительство котельной, реконструкция сетей ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово, - всего | МВт | 4 | до 2026 года | 381389,9 | 381389,9 | 98478,1 | 340922,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пог. м | 5525,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция |  |  | 2025 - 2026 годы | 375950,2 | 375950,2 | 98478,1 | 340922,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Колония-поселение № 2 (пос. Орлово-Розово, Кемеровская область - Кузбасс), строительство бани-санпропускника с прачечной - всего | кв. м | 1408,1 | до 2028 года | 182701,5 | 182701,5 | - | 2221,3 | 88945,2 | 44515,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кг в сутки | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | до 2028 года | 180480,2 | 180480,2 | - | - | 88945,2 | 44515,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2026 год | 2221,3 | 2221,3 | - | 2221,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУФСИН России по Новосибирской области, г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Реконструкция котельной под центральный тепловой пункт, строительство теплотрассы ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области, Новосибирская область, - всего | Гкал/час | 3,39212 | до 2027 года | 24312,8 | 24312,8 | - | - | 21555,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пог. м | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция и строительство |  |  | 2027 год | 21555,8 | 21555,8 | - | - | 21555,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Омской области, г. Омск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Реконструкция здания банно-прачечного комбината ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области, г. Омск, - всего | кг белья в смену | 252,5 | до 2028 года | 126998,5 | 126998,5 | - | - | 50890,1 | 73913 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 1198,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | 2027 - 2028 годы | 124803,1 | 124803,1 | - | - | 50890,1 | 73913 | - | - | - | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Томской области, г. Томск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Строительство блочно-модульной газовой котельной ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области, пос. Дзержинское, г. Томск, - всего | МВт | 3 | до 2033 года | 46505,1 | 46505,11 | - | - | - | - | - | - | - | 51121 | 40688,11 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2033 год | 40688,1 | 40688,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40688,11 | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2032 года | 5817 | 58171 | - | - | - | - | - | - | - | 51121 | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФСИН России по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Республике Бурятия - всего | кв. м | 142689,4 | 2031 - 2035 годы | 34289252,7 | 34289252,7 | - | - | - | - | - | - | 423237,7 | 6619945,6 | 9000000 | 10000000 | 8246069,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2032 - 2035 годы | 33866015 | 33866015 | - | - | - | - | - | - | - | 6619945,6 | 9000000 | 10000000 | 8246069,4 |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2031 год | 423237,7 | 423237,7 | - | - | - | - | - | - | 423237,7 | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Забайкальскому краю, г. Чита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Строительство исправительного центра на 200 мест на территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю, г. Чита, - всего | кв. м | 2023 | 2030 - 2033 годы | 282565,7 | 282565,7 | - | - | - | - | - | 3740 | 9136,9 | 78383 | 191305,8 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2032 - 2033 годы | 269688,8 | 269688,8 | - | - | - | - | - | - | - | 78383 | 191305,8 | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2030 - 2031 годы | 12876,9 | 12876,9 | - | - | - | - | - | 3740 | 9136,9 | - | - | - | - |
| 36. | Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Забайкальском крае - всего | кв. м | 125479,3 | 2026 - 2035 годы | 31449651,2 | 31449651,2 | - | 100000 | 211100,1 | 200000 | 700000 | 739102,2 | 1333207,9 | 7464431,7 | 6604481,3 | 6000000 | 8097328 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2028 - 2035 годы | 31138551,1 | 31138551,1 | - | - | - | 200000 | 700000 | 739102,2 | 1333207,9 | 7464431,7 | 6604481,3 | 6000000 | 8097328 |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2026 - 2027 годы | 311100,1 | 311100,1 | - | 100000 | 211100,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УФСИН России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю, мкр. Старт, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, - всего | куб. м в сутки | 250 | до 2029 года | 83767,5 | 83767,51 | - | - | - | - | - | - | - | 7899,11 | 72538,11 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2029 год | 72538,1 | 72538,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72538,11 | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2027 года | 11229,4 | 11229,41 | - | - | - | - | - | - | - | 7899,11 | - | - | - |
| УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Реконструкция инженерных сетей ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край, - всего | кВт | 439,34 | до 2028 года | 81579,7 | 81579,7 | - | - | 8050,3 | 70103,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | 2027 - 2028 годы | 78153,7 | 78153,7 | - | - | 8050,3 | 70103,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край, - всего | куб. м в сутки | 370 | до 2027 года | 311648,9 | 311648,9 | 802,7 | - | 305738,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 год | 305738,3 | 305738,3 | - | - | 305738,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | до 2025 года | 5910,6 | 5910,6 | 802,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Реконструкция инженерных сетей ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский, - всего | пог. м | 1275 | до 2028 года | 54226,4 | 54226,4 | - | - | 6160,3 | 45614,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  |  | 2027 - 2028 годы | 51774,4 | 51774,4 | - | - | 6160,3 | 45614,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Магаданской области, г. Магадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области, пос. Уптар, Магаданская область, - всего | куб. м в сутки | 300 | до 2027 года | 240327,5 | 240327,5 | - | - | 235186,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 год | 235186,9 | 235186,9 | - | - | 235186,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Лечебное исправительное учреждение № 3 (пос. Христофоровка, Сахалинская область), строительство очистных сооружений - всего | куб. м в сутки | 223 | 2032 - 2033 годы | 209616,3 | 209616,31 | - | - | - | - | - | - | - | 8059,81 | 201556,51 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2033 год | 201556,5 | 201556,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201556,51 | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 2032 год | 8059,8 | 8059,81 | - | - | - | - | - | - | - | 8059,81 | - | - | - |
| 43. | Строительство склада хранения вооружения УФСИН России по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, - всего | кв. м | 567 | до 2030 года | 236201,9 | 236201,9 | - | - | - | - | - | 232766,2 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2030 год | 232766,2 | 232766,2 | - | - | - | - | - | 232766,2 | - | - | - | - | - |
| #### УФСИН России по Еврейской автономной области, г. Биробиджан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Строительство котельной ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область, - всего | МВт | 9 | до 2027 года | 207102,3 | 207102,3 | - | - | 203216,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 год | 203216,3 | 203216,3 | - | - | 203216,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Строительство сетей теплоснабжения ФКУ КП-4 УФСИН России по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, - всего | МВт | 2,65 | до 2027 года | 46883,6 | 46883,6 | - | - | 45504,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пог. м | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  | 2027 год | 45504,6 | 45504,6 | - | - | 45504,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 248780680,6 | 612686,5 | 1152761,9 | 3055706,6 | 13818374,8 | 12799148,0 | 12371907,2 | 3778506,1 | 44206380,3 | 51353052,6 | 52741458,3 | 49400906,5 |
|  |  |  |  |  |  | (136608563,61) |  |  |  |  |  |  | (1712923,61) | (297436201) | (35353052,61) | (36741458,31) | (33057509,11) |
|  |  |  |  |  |  | (1706773,72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________ 1 Объем средств федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 2 Объем бюджетных ассигнований, возвращенный в федеральный бюджет.". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 7

10. Приложение № 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 7
к федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" 
(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от                         2026 г. №          )

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)"

| Направления расходов | 2018 - 2035 годы, всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год1 | 2032 год1 | 2033 год1 | 2034 год1 | 2035 год1 |
| Средства федерального бюджета - всего | 348715,75892 | 2571,43973 | 5455,54454 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22712,9236 | 50756,5143 | 56703,3597 | 57983,6768 | 54057,5091 |
|  | (137213,98351) |  |  |  |  |  |  | (1712,92361) | (29756,51431) | (35703,35971) | (36983,67681) | (33057,50911) |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения - всего | 346472,275 | 2571,4397 | 5455,5445 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22712,9236 | 50756,5143 | 56703,3597 | 57983,6768 | 54057,5091 |
|  | (137213,98351) |  |  |  |  |  |  | (1712,92361) | (29756,51431) | (35703,35971) | (36983,67681) | (33057,50911) |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция и строительство следственных изоляторов | 97691,5944 | 1958,7532 | 4302,7826 | 17944,2934 | 7181,6252 | 8200,852 | 8628,0928 | 18934,4175 | 6550,134 | 5350,3071 | 5242,2185 | 4656,6026 |
|  | (605,41991) |  |  |  |  |  |  |  | (12,89431) | (350,30711) | (242,21851) |  |
| реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа и исправительного центра | 248780,6806 | 612,6865 | 1152,7619 | 3055,7066 | 13818,3748 | 12799,148 | 12371,9072 | 3778,5061 | 44206,3803 | 51353,0526 | 52741,4583 | 49400,9065 |
|  | (136608,56361) |  |  |  |  |  |  | (1712,92361) | (29743,621) | (35353,05261) | (36741,45831) | (33057,50911) |
| прочие нужды - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы | 2243,4839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| __________________________ 1 Объем средств федерального бюджета может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 2 Без учета бюджетных ассигнований в объеме 966,7957 млн. рублей по направлению "капитальные вложения" (471,0839 млн. рублей на реконструкцию и строительство следственных изоляторов; 495,7118 млн. рублей на реконструкцию и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа и исправительного центра), направленных на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2025 году, а также 3,9102 млн. рублей на реконструкцию и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа и исправительного центра, предусмотренных на исполнение судебных актов Российской Федерации (0,5085 млн. рублей в 2025 году; 3,4017 млн. рублей в 2026 году). 3 С учетом бюджетных ассигнований в объеме 966,7957 млн. рублей по направлению "капитальные вложения" (471,0839 млн. рублей на реконструкцию и строительство следственных изоляторов; 495,7118 млн. рублей на реконструкцию и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа и исправительного центра), направленных на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2025 году. Без учета 0,5085 млн. рублей на реконструкцию и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа и исправительного центра, предусмотренных на исполнение судебных актов Российской Федерации. 4 Без учета 3,4017 млн. рублей на реконструкцию и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа и исправительного центра, предусмотренных на исполнение судебных актов Российской Федерации.". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Приложение № 9 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

## Приложение № 9

"Приложение № 9
к федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" 
(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от                         2026 г. №          )

ИНФОРМАЦИЯ

о мероприятиях по опережающему развитию приоритетных территорий

| Наименование Программы, подпрограммы Программы, мероприятия (объекта капитального строительства) | Территория (приоритетная территория, субъект приоритетной территории) | Источники финансирования | Общий объем финансирования за весь период реализации Программы - всего | В том числе (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" | Дальневосточный федеральный округ | общий объем финансирования - всего | 68475,6554 | 0,8027 | 100 | 1014,9568 | 315,7175 | 700 | 975,6084 | 1765,5825 | 14191,6135 | 16420,1888 | 16242,2185 | 16343,3974 |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 68475,6554 | 0,8027 | 100 | 1014,9568 | 315,7175 | 700 | 975,6084 | 1765,5825 | 14191,6135 | 16420,1888 | 16242,2185 | 16343,3974 |  |  |  |
|  | Республика Бурятия | общий объем финансирования - всего | 34314,4465 |  |  |  |  |  |  | 423,2377 | 6619,9456 | 9000 | 10000 | 8246,0694 |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 34314,4465 |  |  |  |  |  |  | 423,2377 | 6619,9456 | 9000 | 10000 | 8246,0694 |  |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) | общий объем финансирования - всего | 12,4209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 12,4209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забайкальский край | общий объем финансирования - всего | 31861,1534 |  | 100 | 211,1001 | 200 | 700 | 742,8422 | 1342,3448 | 7542,8147 | 6795,7871 | 6000 | 8097,328 |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 31861,1534 |  | 100 | 211,1001 | 200 | 700 | 742,8422 | 1342,3448 | 7542,8147 | 6795,7871 | 6000 | 8097,328 |  |  |  |
|  | Приморский край | общий объем финансирования - всего | 73,7118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 73,7118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хабаровский край | общий объем финансирования - всего | 112,7275 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8991 | 72,5381 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 112,7275 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8991 | 72,5381 |  |  |  |  |  |
|  | Амурская область | общий объем финансирования - всего | 629,0147 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 | 350,3071 | 242,2185 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 629,0147 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 | 350,3071 | 242,2185 |  |  |  |  |
|  | Камчатский край | общий объем финансирования - всего | 503,7594 | 0,8027 |  | 319,9489 | 115,7175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 503,7594 | 0,8027 |  | 319,9489 | 115,7175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магаданская область | общий объем финансирования - всего | 251,7975 |  |  | 235,1869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 251,7975 |  |  | 235,1869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сахалинская область | общий объем финансирования - всего | 445,8182 |  |  |  |  |  | 232,7662 |  | 8,0598 | 201,5565 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 445,8182 |  |  |  |  |  | 232,7662 |  | 8,0598 | 201,5565 |  |  |  |  |  |
|  | Еврейская автономная область | общий объем финансирования - всего | 270,8055 |  |  | 248,7209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 270,8055 |  |  | 248,7209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство следственных изоляторов" | Дальневосточный федеральный округ | общий объем финансирования - всего | 681,9766 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 | 350,3071 | 242,2185 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 681,9766 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 | 350,3071 | 242,2185 |  |  |  |  |
|  | Приморский край | общий объем финансирования - всего | 34,8293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 34,8293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амурская область | общий объем финансирования - всего | 605,4199 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 | 350,3071 | 242,2185 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 605,4199 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 | 350,3071 | 242,2185 |  |  |  |  |
|  | Камчатский край | общий объем финансирования - всего | 41,7274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 41,7274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приморский край | федеральный бюджет | 34,8293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство следственного изолятора на 1000 мест ГУФСИН России по Приморскому краю, с. Кневичи |  |  | 34,8293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 34,8293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амурская область | федеральный бюджет | 605,4199 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 | 350,3071 | 242,2185 |  |  |  |  |
| Реконструкция режимного корпуса ФБУ ИЗ-28/1 УФСИН России по Амурской области, г. Благовещенск (2-я очередь - 372 места) |  |  | 605,4199 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 | 350,3071 | 242,2185 |  |  | Приведение условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации, 7551,54 кв. метров |  |
| реконструкция |  |  | 592,5256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,3071 | 242,2185 |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 12,8943 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8943 |  |  |  |  |  |  |
|  | Камчатский край | федеральный бюджет | 41,7274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство следственного изолятора на 300 мест УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский |  |  | 41,7274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 41,7274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа" | Дальневосточный федеральный округ | общий объем финансирования - всего | 67607,42 | 0,8027 | 100 | 1014,9568 | 315,7175 | 700 | 975,6084 | 1765,5825 | 14178,7192 | 16069,8817 | 16000 | 16343,3974 |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 67607,42 | 0,8027 | 100 | 1014,9568 | 315,7175 | 700 | 975,6084 | 1765,5825 | 14178,7192 | 16069,8817 | 16000 | 16343,3974 |  |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) | общий объем финансирования - всего | 0,3485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 0,3485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приморский край | общий объем финансирования - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забайкальский край | общий объем финансирования - всего | 31839,4204 |  | 100 | 211,1001 | 200 | 700 | 742,8422 | 1342,3448 | 7542,8147 | 6795,7871 | 6000 | 8097,328 |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 31839,4204 |  | 100 | 211,1001 | 200 | 700 | 742,8422 | 1342,3448 | 7542,8147 | 6795,7871 | 6000 | 8097,328 |  |  |  |
|  | Хабаровский край | общий объем финансирования - всего | 85,3933 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8991 | 72,5381 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 85,3933 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8991 | 72,5381 |  |  |  |  |  |
|  | Амурская область | общий объем финансирования - всего | 2,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 2,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камчатский край | общий объем финансирования - всего | 447,455 | 0,8027 |  | 319,9489 | 115,7175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 447,455 | 0,8027 |  | 319,9489 | 115,7175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магаданская область | общий объем финансирования - всего | 240,3275 |  |  | 235,1869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 240,3275 |  |  | 235,1869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сахалинская область | общий объем финансирования - всего | 445,8182 |  |  |  |  |  | 232,7662 |  | 8,0598 | 201,5565 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 445,8182 |  |  |  |  |  | 232,7662 |  | 8,0598 | 201,5565 |  |  |  |  |  |
|  | Республика Бурятия | общий объем финансирования - всего | 34289,3035 |  |  |  |  |  |  | 423,2377 | 6619,9456 | 9000 | 10000 | 8246,0694 |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 34289,3035 |  |  |  |  |  |  | 423,2377 | 6619,9456 | 9000 | 10000 | 8246,0694 |  |  |  |
|  | Еврейская автономная область | общий объем финансирования - всего | 256,8406 |  |  | 248,7209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 256,8406 |  |  | 248,7209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Бурятия | федеральный бюджет | 34289,3035 |  |  |  |  |  |  | 423,2377 | 6619,9456 | 9000 | 10000 | 8246,0694 |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ |  |  | 0,0508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 0,0508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Республике Бурятия |  |  | 34289,2527 |  |  |  |  |  |  | 423,2377 | 6619,9456 | 9000 | 10000 | 8246,0694 |  | Приведение условий содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 3000 мест, 186994,4 кв. метра |  |
| строительство |  |  | 33866,015 |  |  |  |  |  |  |  | 6619,9456 | 9000 | 10000 | 8246,0694 |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 423,2377 |  |  |  |  |  |  | 423,2377 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) | федеральный бюджет | 0,3485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Республике Саха (Якутия), г. Якутск |  |  | 0,3485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 0,3485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забайкальский край | федеральный бюджет | 31839,4204 |  | 100 | 211,1001 | 200 | 700 | 742,8422 | 1342,3448 | 7542,8147 | 6795,7871 | 6000 | 8097,328 |  |  |  |
| Реконструкция (восстановление) ФКУ ИК-10 УФСИН России по Забайкальскому краю в колонию особого режима (2-й этап строительства), г. Краснокаменск Забайкальского края |  |  | 11,6723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 11,6723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство общежития на 200 мест ФКУ ИК-8 УФСИН России по Забайкальскому краю, пос. Карымское, Забайкальский край |  |  | 7,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 7,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исправительная колония № 7 (пос. Оловянная, Забайкальский край), строительство котельной и тепловых сетей |  |  | 72,7272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  | 72,7272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Строительство исправительного центра на 200 мест на территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю, г. Чита |  |  | 282,5657 |  |  |  |  |  | 3,74 | 9,1369 | 78,383 | 191,3058 |  |  |  | Приведение условий содержания осужденных в исправительных центрах в соответствие с законодательством Российской Федерации, 2023 кв. метра |  |
| строительство |  |  | 269,6888 |  |  |  |  |  |  |  | 78,383 | 191,3058 |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 12,8769 |  |  |  |  |  | 3,74 | 9,1369 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Забайкальскому краю, г. Чита |  |  | 15,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, 150 куб. метров в сутки |  |
| строительство |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 1,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Забайкальском крае |  |  | 31449,6512 |  | 100 | 211,1001 | 200 | 700 | 739,1022 | 1333,2079 | 7464,4317 | 6604,4813 | 6000 | 8097,328 |  | Приведение условий содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 3000 мест, 125479,3 кв. метра |  |
| строительство |  |  | 31138,5511 |  |  |  | 200 | 700 | 739,1022 | 1333,2079 | 7464,4317 | 6604,4813 | 6000 | 8097,328 |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 311,1001 |  | 100 | 211,1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приморский край | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационно-насосной станции с коллектором ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Приморскому краю, г. Спасск-Дальний, Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хабаровский край | федеральный бюджет | 85,3933 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8991 | 72,5381 |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, г. Советская Гавань, Хабаровский край |  |  | 1,6258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 1,6258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю, мкр. Старт, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край |  |  | 83,7675 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8991 | 72,5381 |  |  |  | Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, 250 куб. метров в сутки |  |
| строительство |  |  | 72,5381 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,5381 |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 11,2294 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8991 |  |  |  |  |  |  |
|  | Амурская область | федеральный бюджет | 2,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство больницы ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области, г. Благовещенск, Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для лечения осужденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 75 мест, 1214 кв. метров |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство бани-санпропускника с прачечной ФКУ ИК-3 УФСИН России по Амурской области, с. Среднебелое, Амурская область |  |  | 2,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 1563,1 кв. метров, 75 кг белья в сутки |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 2,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камчатский край | федеральный бюджет | 447,455 | 0,8027 |  | 319,9489 | 115,7175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция инженерных сетей ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край |  |  | 81,5797 |  |  | 8,0503 | 70,1034 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 439,34 кВт |  |
| реконструкция |  |  | 78,1537 |  |  | 8,0503 | 70,1034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 3,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край |  |  | 311,6489 | 0,8027 |  | 305,7383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, 370 куб. метров в сутки |  |
| строительство |  |  | 305,7383 |  |  | 305,7383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 5,9106 | 0,8027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция инженерных сетей ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский |  |  | 54,2264 |  |  | 6,1603 | 45,6141 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 1275 пог. метр |  |
| реконструкция |  |  | 51,7744 |  |  | 6,1603 | 45,6141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 2,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магаданская область | федеральный бюджет | 240,3275 |  |  | 235,1869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области, пос. Уптар, Магаданская область |  |  | 240,3275 |  |  | 235,1869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, 300 куб. метров в сутки |  |
| строительство |  |  | 235,1869 |  |  | 235,1869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 5,1406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сахалинская область | федеральный бюджет | 445,8182 |  |  |  |  |  | 232,7662 |  | 8,0598 | 201,5565 |  |  |  |  |  |
| Лечебное исправительное учреждение № 3 (пос. Христофоровка, Сахалинская область) строительство очистных сооружений |  |  | 209,6163 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0598 | 201,5565 |  |  |  | Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, 223 куб. метра в сутки |  |
| строительство |  |  | 201,5565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,5565 |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 8,0598 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0598 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство склада хранения вооружения УФСИН России по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область |  |  | 236,2019 |  |  |  |  |  | 232,7662 |  |  |  |  |  |  | Приведение условий хранения вооружения и специальных средств в соответствие с законодательством Российской Федерации, 567 кв. метров |  |
| строительство |  |  | 232,7662 |  |  |  |  |  | 232,7662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 3,4357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еврейская автономная область | федеральный бюджет | 256,8406 |  |  | 248,7209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область |  |  | 207,1023 |  |  | 203,2163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 9 МВт |  |
| строительство |  |  | 203,2163 |  |  | 203,2163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 3,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область |  |  | 1,2079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 1,2079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей теплоснабжения ФКУ КП-4 УФСИН России по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, Еврейская автономная область |  |  | 46,8836 |  |  | 45,5046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 2,65 МВт, 1500 пог. метров |  |
| строительство |  |  | 45,5046 |  |  | 45,5046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 1,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство медицинской части ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область |  |  | 1,6468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 1,6468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы" | Дальневосточный федеральный округ | общий объем финансирования - всего | 186,2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 186,2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Бурятия | общий объем финансирования - всего | 25,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 25,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) | общий объем финансирования - всего | 12,0724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 12,0724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забайкальский край | общий объем финансирования - всего | 21,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 21,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камчатский край | общий объем финансирования - всего | 14,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 14,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приморский край | общий объем финансирования - всего | 38,8825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 38,8825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хабаровский край | общий объем финансирования - всего | 27,3342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 27,3342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амурская область | общий объем финансирования - всего | 21,0818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 21,0818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магаданская область | общий объем финансирования - всего | 11,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 11,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еврейская автономная область | общий объем финансирования - всего | 13,9649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 13,9649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Бурятия | федеральный бюджет | 25,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 25,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 356 осужденных |  |
|  | Республика Саха (Якутия) | федеральный бюджет | 12,0724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 12,0724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 102 осужденных |  |
|  | Забайкальский край | федеральный бюджет | 21,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 21,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 308 осужденных |  |
|  | Камчатский край | федеральный бюджет | 14,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 14,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 101 осужденного |  |
|  | Приморский край | федеральный бюджет | 38,8825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 38,8825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 278 осужденных |  |
|  | Хабаровский край | федеральный бюджет | 27,3342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 27,3342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 302 осужденных |  |
|  | Амурская область | федеральный бюджет | 21,0818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 21,0818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 130 осужденных |  |
|  | Магаданская область | федеральный бюджет | 11,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 11,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 126 осужденных |  |
|  | Еврейская автономная область | федеральный бюджет | 13,9649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 13,9649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 67 осужденных |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" | Северо-Кавказский федеральный округ | общий объем финансирования - всего | 2989,1566 |  | 530,2251 | 624,2448 | 561,1642 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 2989,1566 |  | 530,2251 | 624,2448 | 561,1642 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | общий объем финансирования - всего | 19,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 19,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Дагестан | общий объем финансирования - всего | 151,8242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 151,8242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | общий объем финансирования - всего | 824,0801 |  |  |  | 24,7211 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 824,0801 |  |  |  | 24,7211 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чеченская Республика | общий объем финансирования - всего | 1820,5333 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 1820,5333 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставропольский край | общий объем финансирования - всего | 173,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 173,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство следственных изоляторов" | Северо-Кавказский федеральный округ | общий объем финансирования - всего | 940,1291 |  |  |  | 24,7211 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 940,1291 |  |  |  | 24,7211 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Дагестан | общий объем финансирования - всего | 133,9331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 133,9331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | общий объем финансирования - всего | 806,196 |  |  |  | 24,7211 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 806,196 |  |  |  | 24,7211 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставропольский край | общий объем финансирования - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Дагестан | федеральный бюджет | 133,9331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следственный изолятор № 1 на 580 мест (г. Махачкала), реконструкция инженерно-технических средств охраны |  |  | 133,9331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение режимных требований содержания учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 511 пог. Метров |  |
| реконструкция |  |  | 133,9331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | федеральный бюджет | 806,196 |  |  |  | 24,7211 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
| Следственный изолятор № 1 на 522 места (г. Нальчик), строительство режимного корпуса на 260 мест, административного корпуса, хозяйственно-складских помещений, пищеблока, надземного перехода, реконструкция административного корпуса, строительство медицинской части со стационаром, переходной галереи, кинодрома, контрольно-пропускного пункта, тамбура шлюза, предупредительного ограждения, реконструкция основного ограждения |  |  | 806,196 |  |  |  | 24,7211 | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации, 4298 кв. метров |  |
| строительство и реконструкция |  |  | 781,4749 |  |  |  |  | 203,3405 | 357,6606 | 220,4738 |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 24,7211 |  |  |  | 24,7211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставропольский край | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следственный изолятор УФСИН России по Ставропольскому краю, г. Невинномысск Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа" | Северо-Кавказский федеральный округ | общий объем финансирования - всего | 1912,6874 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 1912,6874 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Дагестан | общий объем финансирования - всего | 2,8061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 2,8061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чеченская Республика | общий объем финансирования - всего | 1813,9983 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 1813,9983 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставропольский край | общий объем финансирования - всего | 95,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 95,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Дагестан | федеральный бюджет | 2,8061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство общежития на 250 мест ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан, пос. Новое Тюбе, Республика Дагестан |  |  | 2,8061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 2,8061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чеченская Республика | федеральный бюджет | 1813,9983 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ФКУ КП-3 УФСИН России по Чеченской Республике, г. Аргун, Чеченская Республика (2-й пусковой комплекс) |  |  | 1718,929 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 9706,35 кв. метра |  |
| строительство |  |  | 1690,913 |  | 530,2251 | 624,2448 | 536,4431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 28,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство медицинской части ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чеченской Республике, с.Чернокозово, Чеченская Республика |  |  | 95,0693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для оказания первичной и доврачебной помощи в амбулаторном режиме в соответствии с законодательством Российской Федерации, 80 посещений в смену, 1484,2 кв. метров, 15 коек |  |
| строительство |  |  | 92,3926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 2,6767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставропольский край | федеральный бюджет | 95,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исправительная колония № 7 (г. Зеленокумск, Ставропольский край), строительство общежития на 200 мест, строительство контрольно-пропускного пункта с комнатами для длительных свиданий, строительство блочно-модульной котельной, газопровода, строительство сетей канализации с канализационной насосной станцией - общежитие на 200 мест |  |  | 95,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования учреждения и приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 1679,48 кв. метров |  |
| строительство |  |  | 95,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы" | Северо-Кавказский федеральный округ | общий объем финансирования - всего | 136,3401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 136,3401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Дагестан | общий объем финансирования - всего | 15,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 15,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | общий объем финансирования - всего | 17,8841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 17,8841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | общий объем финансирования - всего | 19,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 19,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чеченская Республика | общий объем финансирования - всего | 6,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 6,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставропольский край | общий объем финансирования - всего | 77,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 77,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Дагестан | федеральный бюджет | 15,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 15,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 168 осужденных |  |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | федеральный бюджет | 17,8841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 17,8841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 189 осужденных |  |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | федеральный бюджет | 19,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 19,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 96 осужденных |  |
|  | Чеченская Республика | федеральный бюджет | 6,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 6,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 46 осужденных |  |
|  | Ставропольский край | федеральный бюджет | 77,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 77,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 861 осужденного |  |
| Арктическая зона Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" | Арктическая зона Российской Федерации | общий объем финансирования - всего | 7,779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 7,779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | общий объем финансирования - всего | 4,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 4,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архангельская область | общий объем финансирования - всего | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мурманская область | общий объем финансирования - всего | 1,294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 1,294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство следственных изоляторов" | Арктическая зона Российской Федерации | общий объем финансирования - всего | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архангельская область | общий объем финансирования - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мурманская область | общий объем финансирования - всего | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архангельская область | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство режимного корпуса на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мурманская область | федеральный бюджет | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следственный изолятор на 528 мест (г. Мурманск), строительство режимного корпуса на 200 мест |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы" | Арктическая зона Российской Федерации | общий объем финансирования - всего | 7,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 7,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | общий объем финансирования - всего | 4,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 4,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архангельская область | общий объем финансирования - всего | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мурманская область | общий объем финансирования - всего | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | федеральный бюджет | 4,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 4,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 62 осужденных |  |
|  | Архангельская область | федеральный бюджет | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 18 осужденных |  |
|  | Мурманская область | федеральный бюджет | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 18 осужденных |  |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" | Республика Крым | общий объем финансирования - всего | 15664,3812 |  | 34,7808 | 3803,4805 | 2894,4362 | 2734,8075 | 2788,9405 | 2736,4543 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 15664,3812 |  | 34,7808 | 3803,4805 | 2894,4362 | 2734,8075 | 2788,9405 | 2736,4543 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство следственных изоляторов" | Республика Крым | общий объем финансирования - всего | 15620,4651 |  | 34,7808 | 3803,4805 | 2884,0028 | 2734,8075 | 2788,9405 | 2736,4543 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 15620,4651 |  | 34,7808 | 3803,4805 | 2884,0028 | 2734,8075 | 2788,9405 | 2736,4543 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Крым | федеральный бюджет | 15620,4651 |  | 34,7808 | 3803,4805 | 2884,0028 | 2734,8075 | 2788,9405 | 2736,4543 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (1-й этап - 1000 мест) |  |  | 11926,6601 |  | 27,1582 | 2903,4805 | 2260,2533 | 2206,4446 | 2215,1847 | 2210,4121 |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации, 1000 мест, 53517,21 кв. метров |  |
| строительство |  |  | 11795,7752 |  |  | 2903,4805 | 2260,2533 | 2206,4446 | 2215,1847 | 2210,4121 |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 130,8849 |  | 27,1582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (2-й этап - 500 мест) |  |  | 3194,944 |  | 7,6226 | 900 | 623,7495 | 528,3629 | 573,7558 | 526,0422 |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации 500 мест, 13546,23 кв. метров |  |
| строительство |  |  | 3151,9104 |  |  | 900 | 623,7495 | 528,3629 | 573,7558 | 526,0422 |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 43,0336 |  | 7,6226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следственный изолятор на 366 мест (г. Симферополь), строительство следственного изолятора |  |  | 498,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации, 14618,2 кв. метров, 366 мест |  |
| строительство |  |  | 498,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа" | Республика Крым | общий объем финансирования - всего | 24,5031 |  |  |  | 10,4334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 24,5031 |  |  |  | 10,4334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю со строительством единых помещений камерного типа на 20 мест, г. Симферополь, Республика Крым |  |  | 1428,716 |  |  |  | 10,4334 | 300 | 300 | 300 | 300 | 204,2129 |  |  |  | Приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 10018,6 кв. метров |  |
| реконструкция и строительство |  |  | 1404,2129 |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 204,2129 |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 24,5031 |  |  |  | 10,4334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы" | Республика Крым | общий объем финансирования - всего | 19,413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 19,413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 19,413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 108 осужденных |  |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы)" | Калининградская область | общий объем финансирования - всего | 664,6448 | 1,2586 | 9,0646 | 122,4306 | 239,63 | 181,7832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 664,6448 | 1,2586 | 9,0646 | 122,4306 | 239,63 | 181,7832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа" | Калининградская область | общий объем финансирования - всего | 642,9118 | 1,2586 | 9,0646 | 122,4306 | 239,63 | 181,7832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 642,9118 | 1,2586 | 9,0646 | 122,4306 | 239,63 | 181,7832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калининградской области, пос. Колосовка, Калининградская область |  |  | 57,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации, 3,62 МВт |  |
| строительство |  |  | 56,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 1,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград |  |  | 126,3156 |  |  |  | 63,5523 | 59,4722 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение социально полезных связей осужденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 1185,64 кв. метров |  |
| строительство |  |  | 123,0245 |  |  |  | 63,5523 | 59,4722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 3,2911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград |  |  | 133,6447 |  | 5,1053 | 60,2231 | 66,9881 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания подозреваемых в соответствие с законодательством Российской Федерации, 761,17 кв. метров |  |
| строительство |  |  | 127,2112 |  |  | 60,2231 | 66,9881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 6,4335 |  | 5,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, пос. Славяновка, Калининградская область |  |  | 192,0141 | 1,2586 |  |  | 67,4896 | 122,311 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение социально полезных связей осужденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 1367,71 кв. метров |  |
| строительство |  |  | 189,8006 |  |  |  | 67,4896 | 122,311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 2,2135 | 1,2586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, пос. Славяновка, Калининградская область |  |  | 133,1074 |  | 3,9593 | 62,2075 | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации, 590,3 кв. метров |  |
| строительство |  |  | 127,516 |  |  | 62,2075 | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные и изыскательские работы |  |  | 5,5914 |  | 3,9593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы" | Калининградская область | общий объем финансирования - всего | 21,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 21,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы |  |  | 21,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное трудоустройство 310 осужденных |  |

_________________________

## Приложение № 10

| Территория |  | Значения показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 12. В приложении № 10 к указанной Программе: а) в разделе "Количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам": ### позицию "Российская Федерация" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Российская Федерация |  | 82,1 | 83,2 | 83,2 | 83,8 | 84,3 | 85,8 | 86,9 | 89,5 | 89,5 | 89,5 (901) | 90 (90,51)"; |
| позицию "Дальневосточный федеральный округ" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Дальневосточный федеральный округ | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 (88,21) | 82,4 (88,21)"; |
| позицию "Северо-Кавказский федеральный округ" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Северо-Кавказский федеральный округ | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7"; |
| позицию "Арктическая зона Российской Федерации" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Арктическая зона Российской Федерации | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7"; |
| позицию "г. Севастополь**" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "г. Севастополь2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
| ### б) в разделе "Количество исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа, в которых условия отбывания наказания осужденными соответствуют законодательству Российской Федерации": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### позицию "Российская Федерация" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Российская Федерация |  | 77,7 | 78,1 | 79,3 | 81,1 | 81,6 | 82 | 82 | 82 | 82,2 (82,71) | 82,2 (82,71) | 82,4 (83,11)"; |
| позицию "Дальневосточный федеральный округ" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Дальневосточный федеральный округ | 61,4 | 61,4 | 66,7 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 (73,71) | 70,2 (73,71) | 71,2 (74,61)"; |
| позицию "Республика Крым" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Республика Крым | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100"; |
| позицию "Калининградская область" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Калининградская область | 83,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100"; |
| позицию "г. Севастополь**" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "г. Севастополь2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
| в) в разделе "Численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| позицию "г. Севастополь**" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "г. Севастополь2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
| г) сноску первую, вторую изложить в следующей редакции: "1 Значения целевых показателей могут быть учтены при финансировании мероприятий Программы при условии определения источника финансирования при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 2 В г. Севастополе мероприятия Программы не проводятся в связи с отсутствием подразделений уголовно-исполнительной системы на территории данного субъекта Российской Федерации и исполнением функций ФСИН России территориальным органом и учреждениями уголовно-исполнительной системы в Республике Крым.". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________