PAGE  
8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420» (далее – проект Постановления) подготовлен в соответствии с Порядком разработки 
и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 1995 г. № 594, и предусматривает: 

включение в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2035 годы)», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420 
(далее – Программа, ФЦП), мероприятий по строительству учреждения объединенного типа (далее – УОТ) в Республике Татарстан за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию мероприятий по строительству УОТ в Калужской области, 
с переносом срока строительства указанного учреждения на более поздний период во исполнение указания Президента Российской Федерации 
от 27 марта 2026 г. № Пр-657;
исключение из Программы объектов, необходимость в которых утрачена или будет утрачена в процессе оптимизации количества учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), предусмотренной Генеральной схемой размещения учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 г. № 3591-р (далее – Генеральная схема), а также корректировку целевых показателей эффективности реализации мероприятий ФЦП в части их взаимосвязи с ресурсным обеспечением Программы и результатами их фактического выполнения 
в соответствии с рекомендациями Счетной палаты Российской Федерации 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2018 – 2030 годы)» (письмо от 13 марта 2026 г. № 11/254/07-02ДСП) 
(далее – Рекомендации Счетной палаты);
приведение объемов финансирования объектов капитального строительства Программы в соответствие с нормами проектирования, 
в том числе для оплаты проведения государственной экспертизы, разработанной проектной документации, приведения общего (предельного) объема бюджетных инвестиций по объектам Программы в соответствие 
с полученными положительными заключениями ФАУ «Главгосэкспертиза России» и уточненными заданиями на проектирование, уточнение сроков реализации объектов капитального строительства Программы 
и перераспределение объемов их финансирования по годам реализации;

уточнение программных мероприятий с учетом исполнения государственного оборонного заказа на 2025 – 2027 годы;
приведение объемов финансирования Программы в 2026 году 
в соответствие с параметрами сводной бюджетной росписи федерального бюджета по состоянию на 20 апреля 2026 г.

С учетом изложенного предлагается: 

1. Во исполнение указания Президента Российской Федерации 
от 27 марта 2026 г. № Пр-657:

включить в Программу объект «Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Республике Татарстан» со сроками реализации в 2027 – 2030 годах, предусмотрев на него перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на объект «Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Калужской области»;
перенести сроки реализации объекта «Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Калужской области» на период 
2031 – 2035 годов.
2. Исключить из мероприятий Программы реализацию 44 объектов капитального строительства с затратами на их реализацию в размере 5 378 438,2 тыс. рублей, необходимость в которых утрачена или будет утрачена в процессе оптимизации количества учреждений УИС 
в соответствии с Генеральной схемой, а также принятыми и согласованными решениями о ликвидации учреждений УИС, в которых планировалось проектирование и строительство объектов, с учетом Рекомендаций Счетной палаты, а именно:
2.1. Исключить из мероприятий Программы 6 объектов капитального строительства, по которым затраты на выполнение проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ отсутствуют (исключение указанных объектов капитального строительства не приведет к росту объемов незавершенного строительства):
«Строительство режимного корпуса на 300 мест ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения (наполняемость 3 СИЗО и 1 ПФРСИ 
не превышает 70% от лимита наполнения, СИЗО-1, СИЗО-4 и ПФРСИ находятся в одном муниципальном образовании в г. Архангельск). 
Бюджетные ассигнования в объеме 331 057,0 тыс. рублей перераспределены на другие объекты;

«Следственный изолятор УФСИН России по Ставропольскому краю, 
г. Невинномысск Ставропольского края» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения 
лимита наполнения учреждения (в наличии 2 СИЗО и 1 ПФРСИ 
в территориальном органе, перелимит в данных учреждениях отсутствует, имеется резерв мест от установленного лимита наполнения). Бюджетные ассигнования в объеме 12 998 218,3 тыс. рублей перераспределены на другие объекты;

«Строительство здания для проведения культурно-массовой работы ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область» – в связи с отсутствием необходимости 
в строительстве объекта ввиду переоборудования имеющихся свободных площадей (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области обеспечено необходимым набором помещений для проведения воспитательно-профилактической работы, а также культурно-нравственной, интеллектуальной, физической занятости осужденных с учетом 
низкой наполняемости учреждения; наличие оборудованной 
и функционирующей студии кабельного телевидения в административном здании на территории ФКУ ИК-8; наличие функционирующего помещения 
для проведения кружковой работы с осужденными (спортивный зал, библиотека, воскресная школа), отсутствие свободной территории 
для проектирования данного объекта, а также отсутствие 
возможности подключения коммуникаций к данному объекту). Бюджетные ассигнования в объеме 58 033,9 тыс. рублей перераспределены на другие объекты;

«Строительство котельной, реконструкция системы теплоснабжения ФКУ ИК-4 УФСИН России по Луганской Народной Республике, 
г. Суходольск, Луганская Народная Республика» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду возможности приведения объекта в соответствие с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта (прорабатывается вопрос о проведении капитального ремонта существующей котельной (здание ранее существующей котельной, расположенной на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Луганской Народной Республике, находится в удовлетворительном состоянии, 

но требует капитального ремонта. УФСИН России по Луганской Народной Республике прорабатывается вопрос о проведении ремонта существующего здания котельной за счет средств дополнительного источника финансирования от приносящей доходов деятельности с последующим оказанием услуг по отоплению учреждения. Также на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Луганской Народной Республике возможно установить модульною котельную на газовом топливе, что в значительной мере быстрее и дешевле капитального строительства). Бюджетные ассигнования в объеме 292 850,1 тыс. рублей перераспределены на другие объекты;

«Строительство канализационно-насосной станции с коллектором 
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Приморскому краю, г. Спасск-Дальний, Приморский край» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта (ГУФСИН России по Приморскому краю организована работа 
по реализации данных мероприятий путем технологического присоединения ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Приморскому краю к системе централизованного водоотведения, находящейся в эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации (гарантированного поставщика услуг) в рамках Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). Бюджетные ассигнования 
в объеме 56 912,3 тыс. рублей перераспределены на другие объекты;

«Строительство больницы ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Амурской области, г. Благовещенск, Амурская область» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения (Наполняемость существующего объекта «Больница» при ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области составляет 40 спальных мест. За период 2023 года заполняемость существующего объекта не превышала 14 человек в месяц при 164 больных 
в год, за период 2024 года заполняемость существующего объекта 
не превышала 13 человек в месяц при 146 больных в год, за период 2025 года заполняемость существующего объекта не превышала 11 человек в месяц 
при 131 больном в год), а также отсутствием необходимых резервов мощности для подключения объекта к инженерным сетям (к водоснабжению (скважина), теплоснабжению (котельная на твердом топливе), электроснабжению) Бюджетные ассигнования в объеме 458 858,5 тыс. рублей перераспределены на другие объекты.

2.2. Исключить из мероприятий Программы 34 объекта капитального строительства, по которым осуществлены затраты на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 259 141,8 тыс. рублей, с планируемым списанием указанных затрат в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1517 «О принятии решений 
о списании объектов незавершенного строительства или затрат, 
понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета», в связи с тем, 
что вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, 
по результатам которых проектная документация не утверждена 
или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования:
«Строительство бани-санпропускника с прачечной ФКУ ИК-12 
УФСИН России по Ярославской области, г. Рыбинск, Ярославская область» 
– в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине планируемой ликвидации учреждения. Осуществлены затраты в размере 1 954,0 тыс. рублей;
«Реконструкция административного здания с устройством помещений для проведения длительных свиданий ФКУ ИК-4 ГУФСИН России 
по Краснодарскому краю, г. Армавир, Краснодарский край» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения, в том числе завершения проведения претензионной и судебно-исковой работы. Осуществлены затраты в размере 5 949,7 тыс. рублей;
«Реконструкция административного здания с устройством помещений для проведения длительных свиданий ФКУ ИК-9 ГУФСИН России 
по Краснодарскому краю, г. Хадыженск, Краснодарский край» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения, в том числе завершения проведения претензионной и судебно-исковой работы. Осуществлены затраты 
в размере 5 746,4 тыс. рублей;
«Строительство общежития на 45 мест ФКУ ИК-10 УФСИН России 
по Самарской области, пос. Волжский, Самарская область» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине планируемой ликвидации учреждения. Осуществлены затраты в размере 3 290,4 тыс. рублей;
«Строительство очистных сооружений ФКУ ЛИУ-17 УФСИН России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине планируемой ликвидации учреждения. Осуществлены затраты в размере 1 160,6 тыс. рублей;
«Строительство бани-санпропускника с прачечной ФКУ ИК-28 
УФСИН России по Республике Хакасия, р.п. Усть-Абакан, Республика Хакасия» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду возможности приведения объекта в соответствие с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта (проведение работ 
по капитальному ремонту планируется в 2026 году). Осуществлены затраты 
в размере 2 476,0 тыс. рублей;
«Строительство здания для проведения длительных свиданий 
ФКУ ИК-28 УФСИН России по Республике Хакасия, р.п. Усть-Абакан, Республика Хакасия» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду возможности приведения объекта в соответствие 
с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта. Осуществлены затраты в размере 1 048,00 тыс. рублей;
«Строительство газодизельной котельной ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области, г. Куйбышев, Новосибирская область» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине планируемой ликвидации учреждения. Осуществлены затраты в размере 1 301,0 тыс. рублей;
«Строительство бани-санпропускника с прачечной ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Амурской области, с. Среднебелое, Амурская область» – 
в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду возможности приведения объекта в соответствие с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта. Осуществлены затраты в размере 2 513,0 тыс. рублей;
«Строительство режимного корпуса на 250 мест ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Астраханской области, г. Нариманов, Астраханская область» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве 
объекта ввиду его утраты в процессе оптимизации учреждений 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (планируемое строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест 
для размещения всех категорий осужденных, в том числе подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 
по Астраханской области). Осуществлены затраты в размере 
4 389,6 тыс. рублей;
«Следственный изолятор на 1000 мест УФСИН России по Республике Башкортостан в Иглинском районе, Республика Башкортостан» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения, возможности подключения к инженерным сетям (предварительные сроки реализации мероприятий по строительству водовода и канализационного коллектора Минстрой России по Республике Башкортостан планируется к 2030 году, по предварительной схеме расположения, трубопроводы будут проходить в радиусе 3,5 км 
от земельного участка), а также несоответствия площади земельного участка площади под проектирование объекта. Осуществлены затраты в размере 101 546,6 тыс. рублей;
«Строительство следственного изолятора на 1000 мест ГУФСИН России по Приморскому краю, с. Кневичи» – в связи с отсутствием необходимости 
в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения (в территориальном органе функционируют 4 СИЗО, количество свободных мест для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в СИЗО Приморского края в настоящее время составляет 1339 мест). Осуществлены затраты в размере 20 418,5 тыс. рублей;
«Строительство общежития на 300 мест ФКУ ИК-9 УФСИН России 
по Воронежской области, г. Борисоглебск, Воронежская область» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду отсутствия возможности поставки необходимого количества тепловой энергии 
(в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Воронежской области эксплуатируются тепловые сети и центральный тепловой пункт в состав которого входят пластинчатые теплообменники в количестве четырех штук, два 
из них предназначены для передачи тепла (один основной и один резервный) 
и два из них предназначены для подготовки горячего водоснабжения (один основной и один резервный). Теплоноситель для центрального теплового пункта подается от стороннего поставщика ООО «Энергия». 
Для строительства общежития на 300 мест с отапливаемым объемом 7453,53 м. куб. мощности внешних теплосетей и мощности теплообменников недостаточно). Осуществлены затраты в размере 5 033,5 тыс. рублей;
«Исправительная колония № 9 (г. Борисоглебск, Воронежская область), строительство наружных тепловых сетей» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду отсутствия потребителя (строительство наружных тепловых сетей планировалось в 2015 году 
в связи со строительством СИЗО г. Борисоглебск, в состав которой входила 
блочно-модульная котельная мощностью 10 МВт, которая должна обеспечивать объекты ФКУ ИК-9 теплоснабжением и горячей водой). Осуществлены затраты в размере 1 760,5 тыс. рублей;
«Реконструкция здания с устройством помещений для проведения длительных свиданий ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области, 
г. Сухиничи, Калужская область» – в связи с отсутствием необходимости 
в строительстве объекта ввиду его утраты в процессе оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации                           (в связи с планируемым строительством учреждения объединенного типа 
на 3000 мест в Калужской области). Осуществлены затраты в размере 
2 904,5 тыс. рублей;
«Строительство лечебно-профилактического учреждения 
УФСИН России по Вологодской области, г. Вологда» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду возможности приведения помещений ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области 
в соответствие с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта (в территориальном органе имеется ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области с лимитом наполнения 137 человек, что достаточно для своевременного и качественного оказания медицинской помощи спецконтингенту, в котором регулярно проводятся капитальные ремонты для приведения в нормативное техническое состояние помещений 
в соответствие условиям содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых требованиям законодательства Российской Федерации). Осуществлены затраты в размере 8 542,7 тыс. рублей;
«Строительство склада вооружения УФСИН России 
по Новгородской области, р.п. Панковка, Новгородская область» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду его утраты 
в процессе оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (проектной документацией не предусмотрено хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания 
в соответствии с требованиями норм нормативно-правового акта 
ВСН 21-01-98 МО РФ от 1 февраля 2008 г. Контроль за организацией учета, хранения оружия и боеприпасов осуществляется в соответствии с приказом ФСИН России от 14 января 2026 г. № 4дсп в котором вышеуказанный запрет в части размещения склада с боеприпасами в административном здании отсутствует. В настоящее время помещения для хранения оружия 
УФСИН России по Новгородской области, р.п. Панковка, используемые 
в качестве склада вооружения и специальных средств соответствуют требованиям главы IV Приказа № 4дсп и позволяют разместить имеющееся 
в наличии имущество номенклатуры службы вооружения, положенное содержать по штатному расписанию и нормам обеспечения, а также имущество содержащееся сверх установленных норм положенности. Имущество номенклатуры службы вооружения, не предусмотренное штатным расписанием подведомственных учреждений, размещено 
в комнате для хранения оружия ФКУ ЦИТОВ УФСИН России 
по Новгородской области, которая находится в здании ФКУ ОК 
УФСИН России по Новгородской области и используется в качестве склада вооружения и специальных средств. Указанное имущество не может быть размещено в комнатах для хранения оружия подведомственных учреждений). Осуществлены затраты в размере 1 844,0 тыс. рублей;
«Реконструкция сетей канализации и теплоснабжения ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея, пос. Тлюстенхабль, Республика Адыгея» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве ввиду передачи инженерных сетей в муниципальную собственность (на момент включения объекта в ФЦП инженерные сети ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Адыгея обслуживали многоквартирные дома поселка Тлюстенхабль, которые также числились на балансе учреждения. 
В 2006 году многоквартирные дома были переданы в муниципальную собственность. При этом в связи с отсутствием собственных сетей канализации, сброс сточных вод этих домов до настоящего времени осуществляется через канализационную сеть ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Адыгея, проходящую по территории учреждения 
и запланированную к реконструкции. Руководство УФСИН России 
по Республике Адыгея неоднократно обращалось к руководителям муниципальных образований по вопросу освобождения учреждения 
от несвойственных функций по оказанию коммунальных услуг и отключению многоквартирных домов. Проектной документацией предусмотрена замена сетей и канализационно-насосной станции без учета снабжения многоквартирных домов. Экспертом юридической службы 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» приостановлено прохождение экспертизы, так как реконструкция приведет к ущемлению прав третьих лиц в части снабжения коммунальными услугами, что является нарушением действующего законодательства. Ввиду этого рассмотрен вопрос о передачи сетей учреждения в собственность муниципального образования «Теучежский район», для дальнейшего обслуживания водоснабжения 
и транспортировки сточных вод от жилых домов, принадлежащих муниципалитету). Осуществлены затраты в размере 4 758,6 тыс. рублей;
«Строительство общежития на 250 мест ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Республике Дагестан, пос. Новое Тюбе, Республика Дагестан» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения (среднесписочная численность осужденных 
в учреждении за период с 2021 по 2025 годы составила 376 осужденных 
(или 53,8% от лимита наполнения учреждения). Фактическая численность осужденных в учреждении за первый квартал 2026 года составляет 
544 человек, при лимите 699 осужденных (или 80,5% от лимита наполнения учреждения). При строительстве общежития на 250 мест лимит учреждения составит 949 мест, в связи с чем наполняемость учреждения снизится до 39,6-57,3%). Осуществлены затраты в размере 
6 306,1 тыс. рублей;
«Строительство лечебных корпусов (туберкулезное, инфекционное, дерматовенерологическое отделения) ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России 
по Республике Мордовия, пос. Барашево, Республика Мордовия» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве ввиду возможности приведения существующих лечебных корпусов ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России 
по Республике Мордовия в соответствие с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта (количество осужденных планируемых к размещению во вновь строящихся корпусах начиная 
с 2022 года снижается и к моменту завершения строительства в 2029 году прогнозируемое наполнение будет составлять не более 15% от лимита наполнения учреждения. Проведение лечебно-профилактических мероприятий будет осуществляться на базе существующих лечебных корпусов). Осуществлены затраты в размере 20 350,0 тыс. рублей;
«Строительство лечебного корпуса ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Удмуртской Республике, пос. Хохряки, Удмуртская Республика» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве ввиду возможности приведения «Больница» ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России в соответствие установленным требованиям путем проведения капитального ремонта (на территории 
ФКУ ИК-8 УФСИН находится филиал «Больница» ФКУЗ МСЧ-18 
ФСИН России. С учетом достаточной и избыточной мощности существующего коечного фонда для оказания медицинской помощи 
для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, строительство объекта 
не является целесообразным и рациональным с возможностью решения задач, которые изначально планировалось решить за счет ФЦП, путем капитального ремонта существующих помещений). Осуществлены затраты 
в размере 10 661,31 тыс. рублей;
«Строительство многопрофильной соматической больницы 
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Оренбургской области, г. Оренбург» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения (в территориальном органе наблюдается снижение среднесписочной численности подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, в том числе пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи. Оказание медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным осуществляется 11 филиалами ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России, имеющими в своем составе терапевтические отделения. Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи, пациенты направляются в медицинские организации, подведомственные региональному Минздраву, в соответствии с заключенными государственными контрактами, и ведомственные лечебно-профилактические учреждения. Необходимый объем лечебно-диагностических мероприятий выполняется 
в полном объеме). Осуществлены затраты в размере 5 784,4 тыс. рублей;
«Строительство бани-санпропускника с прачечной ФКУ ИК-1 
ОФСИН России по Республике Алтай, с. Майма, Республика Алтай» - в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду его утраты 
в процессе оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (в соответствии с Генеральной схемой предусмотрено создание учреждения объединенного типа во втором этапе 2030-2035 годах, с ликвидацией ФКУ ИК-1 и ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России 
по Республике Алтай). Осуществлены затраты в размере 4 016,6 тыс. рублей;
«Строительство централизованных сетей водоснабжения ФКУ ИК-1 ОФСИН России по Республике Алтай, с. Майма, Республика Алтай» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду его утраты 
в процессе оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (в соответствии с Генеральной схемой предусмотрено создание учреждения объединенного типа во втором этапе 2030-2035 годах, с ликвидацией ФКУ ИК-1 и ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России 
по Республике Алтай). Осуществлены затраты в размере 1 621,4 тыс. рублей;
«Строительство склада вооружения, специальных средств 
и боеприпасов ФКУ ИК-1 ОФСИН России по Республике Алтай, с. Майма, Республика Алтай» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду его утраты в процессе оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (в соответствии 
с Генеральной схемой предусмотрено создание учреждения объединенного типа во втором этапе 2030-2035 годах, с ликвидацией ФКУ ИК-1 
и ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Алтай), а также имеющегося склада вооружения соответствующего требованиям приказа ФСИН России 
от 14 января 2026 г. № 4дсп «Об утверждении порядка обеспечения, учета, хранения, выдачи, ремонта, списания оружия, боеприпасов. Осуществлены затраты в размере 2 758,0 тыс. рублей;
«Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Тыва, г. Кызыл» – в связи с отсутствием необходимости 
в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения (имеется инженерная система (центральный септик) собирающая сточные воды от объектов учреждения ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва в условиях значительного снижения численности осужденных, позволяющая справляться с объемами сточных вод имеющимися средствами. Вывоз осуществляется собственным транспортом УФСИН России 
по Республике Тыва). Осуществлены затраты в размере 930,0 тыс. рублей;
«Строительство лечебного корпуса (терапевтическое отделение, психиатрическое отделение) ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Иркутск» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения (имеет место существенное снижение фактического наполнения учреждений Иркутской области, что может повлиять на неполную загруженность планируемых мощностей. Наличие свободных мест в исправительных учреждениях 
с аналогичным видом режима (ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Иркутской области) составляется 1006. Большинство существующих жилых 
и коммунально-бытовых объектов ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области построены в 1950-1968 годах, выполнены в деревянном исполнении, имеют высокие показатели физического износа (более 60%)). Осуществлены затраты в размере 8 284,3 тыс. рублей;
«Строительство медицинской части ФКУ ИК-13 ГУФСИН России 
по Новосибирской области, пос. Раисино, Новосибирская область» – 
в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду переоборудования имеющихся свободных площадей (в декабре 2025 года переоборудовано одно из пустующих зданий общежитий в медицинскую часть с достаточной мощностью для оказания квалифицированной медицинской помощи). Осуществлены затраты в размере 3 396,6 тыс. рублей;
«Строительство кухни со столовой, здания для проведения культурно-массовой работы ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России 
по Новосибирской области, г. Новосибирск» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду переоборудования имеющихся свободных площадей, а также приведения объекта в соответствие 
с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта (оснащение и оборудование существующей столовой для несовершеннолетних осужденных позволяет обеспечить пропускную способность в соответствии с установленным лимитом наполнения ФКУ Новосибирская ВК 
ГУФСИН России по Новосибирской области. Поддержание надлежащего технического состояния здания и помещений столовой планируется осуществлять за счет средств, доводимых на капитальный ремонт. 
Для организации культурно-массовой работы с несовершеннолетними осужденными, используются свободные площади зданий и сооружений, незадействованных в хозяйственной деятельности. Осуществлены затраты 
в размере 8 469,0 тыс. рублей;
«Строительство лечебного корпуса ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России 
по Новосибирской области, с. Раздольное, Новосибирская область» – в связи 
с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения, а также возможности приведения имеющихся лечебных корпусов ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской области в соответствие с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта. Осуществлены затраты в размере 1 377,8 тыс. рублей;
«Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-3 УФСИН России 
по Томской области, г. Томск» – в связи с отсутствием необходимости 
в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждения (с учетом изменившейся на 2026 год ситуации со снижением численности специального контингента, расселением двух и сноса одного многоквартирного дома - резко снижен лимит водопотребления 
и водоотведения, что позволяет осуществлять вывоз сточных вод ассенизаторским автомобилем, в канализационный городской коллектор МУП «Томский энергокомплекс»). Осуществлены затраты в размере 
2 812,0 тыс. рублей;
«Строительство склада хранения вооружения ФКУ ЛИУ-2 
УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Бира, Еврейская автономная область» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине планируемой ликвидации учреждения, а также имеющимися в УФСИН России по Еврейской автономной области помещениями для хранения вооружения, боеприпасов и спецсредств соответствующих требованиям главы IV приказа ФСИН России 
от 14 января 2026 г. № 4дсп «Об утверждении порядка обеспечения, учета, хранения, выдачи, ремонта, списания оружия, боеприпасов и специальных средств, контроля за их оборотом, утилизации и уничтожения списанных оружия, боеприпасов в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации». Осуществлены затраты в размере 2 882,0 тыс. рублей;
«Реконструкция очистных сооружений ФКУ ИК-10 УФСИН России 
по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду нецелесообразности строительства медицинской части ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области (строительство очистных сооружений было непосредственно обусловлено проектными решениями 
со строительством будущей медицинской части). Осуществлены затраты 
в размере 1 207,9 тыс. рублей;
«Строительство медицинской части ФКУ ИК-10 УФСИН России 
по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта ввиду переоборудования имеющихся свободных площадей, а также приведения имеющихся свободных площадей в соответствие 
с установленными требованиями путем проведения капитального ремонта 
(на территории ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области расположено здание «Общежитие» площадью 1483,4 кв. м., первый этаж которого переоборудов ан в медицинскою часть с отдельным входом, площадь здания позволяет обеспечить медицинскую часть основным набором помещений в соответствии с требованиями «Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н 
и СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденным Приказом Минстроя России 
от 18 февраля 2018 г. №58/пр. Техническое состояние здания позволяет провести незначительную реконструкцию и текущий ремонт, в целях соответствия требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»). Осуществлены затраты в размере 1 646,8 тыс. рублей.
2.3. Исключить из мероприятий Программы 4 объекта капитального строительства, по которым осуществлены затраты на выполнение 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в размере 5 119 296,4 тыс. рублей, с последующим принятием (изменением) одного 
из управленческих решений, соответствующих пунктам 7, 8, 8(1), 
9 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. 
№ 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью 
или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства»:

«Реконструкция следственного изолятора УФСИН России 
по Воронежской области, г. Борисоглебск Воронежской области» – в связи 
с возникновением проблемных вопросов при организации конвоирования спецконтингента (короткое время стоянки на станции Борисоглебск 
не позволяет проводить обмен спецконтингента в большом количестве. Увеличение времени стоянки поезда невозможно в связи с утвержденным графиком расписания пассажирских поездов), невозможностью подключения объекта к сетям инженерного обеспечения (в связи с увеличением построенных городских объектов и отсутствием свободных точек подключения), а также необходимостью корректировки проектно-сметной документации в связи 
с изменениями, связанными с новым СП. Осуществлены затраты в размере 1 041 911,6 тыс. рублей;
«Реконструкция следственного изолятора ГУФСИН России 
по Краснодарскому краю, г. Белореченск, Краснодарский край (первый, второй, третий, четвертый этапы строительства)» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждений (за последние 5 лет ни в одном из СИЗО и ПФРСИ лимит содержания подследственных и обвиняемых не превышался, напротив имеется резерв около 10% от установленного лимита наполнения) Осуществлены затраты в размере 1 483 095,3 тыс. рублей;
«Реконструкция следственного изолятора на 1000 мест в г. Камышлове Свердловской области» – в связи с отсутствием необходимости 
в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждений, а также необходимости корректировки проектно-сметной документации (проектно-сметная документация получившая положительное заключение в 2016 году, имеет потребность в проведении корректировки 
с дальнейшим прохождением ее в ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
в связи с тем что в строительные нормы, правила и ГОСТ внесены многочисленные изменения, а так же необходима полная замена системы оповещения людей при пожаре, системы вентиляции и кондиционирования, системы контроля доступа, интегрированной системы безопасности. 
Для проведения обследования на объекте, а так же выполнения работ 
по корректировке проектно-сметной документации с прохождением 
ее в экспертизе, а так же подготовку рабочей документации потребуется выделение дополнительных лимитов бюджетных обязательств в сумме 
300 796,9 тыс. рублей. Потребность в увеличении мест для размещения 
в настоящее время отсутствует. В составе территориального органа функционируют 6 СИЗО и 7 ПФРСИ с общим лимитом наполнения 
3245 мест, из них 473 - ПФРСИ. В настоящее время содержится 
2744 человека, в том числе в ПФРСИ - 329 человек, что составляет 84,6% 
от установленного лимита). Осуществлены затраты в размере 
2 539 673,5 тыс. рублей;
«Два общежития на 664 места ФКУ ИК-15 УФСИН России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра» – в связи с отсутствием необходимости в строительстве объекта по причине снижения лимита наполнения учреждений (среднесписочная численность спецконтингента 
не превышает лимит наполнения ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре – за последние годы в учреждении фактически содержится от 50 до 65% осужденных от лимита 
наполнения учреждения), а также  ограниченную работоспособность 
при корректировки ПСД в 2015 году). Осуществлены затраты в размере 
54 616,0 тыс. рублей.

3. Объединить этапы строительства по 2 объектам в связи 
с целесообразностью одновременного осуществления проектирования 
и строительства этих объектов, в том числе:
объединить 3 этапа объектов «Строительство следственного изолятора на 4000 мест ГУФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область (1-й этап)», «Строительство следственного изолятора на 4000 мест ГУФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область (2-й этап)», «Строительство следственного изолятора на 4000 мест ГУФСИН России 
по Московской области, Солнечногорский район, Московская область 
(3-й этап)» в один этап изложив наименование объекта в соответствии 
с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
от 2 февраля 2026 г. № 50-1-1-3-003065-2026 – «Строительство следственного изолятора на 4000 мест УФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область»;
объединить 2 этапа строительства объектов «Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест в Калужской области (1-й этап)», «Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест 
в Калужской области (2-й этап)» изложив наименование объекта 
- «Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест 
в Калужской области».

4. В целях приведения мощностных характеристик по объектам 
Программы в соответствие с нормативно-технической документацией 
(Свод правил СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» и Свод правил 
СП 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»), объемов финансирования по объектам Программы в соответствие с нормами проектирования, в том числе 
для оплаты проведения государственной экспертизы разработанной проектной документации, приведение общего (предельного) объема бюджетных инвестиций по объектам Программы в соответствие с полученными положительными заключениями ФАУ «Главгосэкспертиза России», уточненными заданиями на проектирование и экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам заключения государственных контрактов:

4.1. Уточнить объемы финансирования 22 объектов капитального строительства, в соответствии с полученными положительными заключениями ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также актуальными индексами-дефляторами, доведенными Минэкономразвития России (письмо Минэкономразвития России от 30 сентября 2025 г. № 37099-ПК/Д03и):

«Строительство следственного изолятора на 4000 мест ГУФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область»;

«Строительство административно-бытового корпуса с контрольно-пропускным пунктом ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра»;

«Строительство режимного корпуса на 100 мест ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 
г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра»;

«Реконструкция охранных сооружений ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Канск, Красноярский край»;

«Строительство здания караула ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, г. Канск, Красноярский край»;

«Строительство блочно-модульной котельной ФКУ ИК-8 
УФСИН России по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область»;

«Строительство сетей теплоснабжения ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область»;

«Строительство наружных канализационных сетей ФКУ ЛПУБ-18 УФСИН России по Республике Коми, г. Ухта, Республика Коми»;

«Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области, 
г. Калининград»;

«Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, 
пос. Славяновка, Калининградская область»;

«Строительство бани с прачечной ФКУ ЛИУ-32 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край»;

«Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий 
ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 
Иркутская область»;

«Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) 
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область»;

«Реконструкция котельной под центральный тепловой пункт, строительство теплотрассы ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области, Новосибирская область»;

«Реконструкция здания банно-прачечного комбината ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области, г. Омск»;

«Реконструкция инженерных сетей ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край»;

«Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край»;

«Реконструкция инженерных сетей ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский»;

«Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Магаданской области, пос. Уптар, Магаданская область»;

«Строительство склада хранения вооружения УФСИН России 
по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область»;

«Строительство котельной ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область»;

«Строительство сетей теплоснабжения ФКУ КП-4 УФСИН России 
по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, Еврейская автономная область».

4.2. Уточнить мощностные характеристики по 3 объектам капитального строительства Программы на основании полученных положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России», а именно:

«Строительство следственного изолятора на 4000 мест ГУФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область» 
с 138 579,1 кв. метров на 169 400,36 кв. метров;

«Реконструкция следственного изолятора на 4000 мест 
в г. Санкт-Петербурге» с 3 720 мест, 155 399 кв. метров на 155 399 кв. метров (выбытие количества мест из мощностных характеристик объекта);

«Строительство режимного корпуса на 250 мест ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Астраханской области, г. Нариманов, 
Астраханская область» с 4 808 кв. метров на 4 809 кв. метров.

4.3. Уточнить объемы финансирования по 2 объектам капитального строительства, в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, а именно:

«Строительство следственного изолятора на 1000 мест УФСИН России 
по Республике Татарстан, г. Казань» с 10 447 446,2 тыс. рублей 
на 9 491 659,3 тыс. рублей;

«Строительство котельной, реконструкция сетей ФКУ ИК-43 
ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово» 
c 382 699,2 тыс. рублей на 381 389,9 тыс. рублей.
4.4. Уточнить объемы финансирования по 14 объектам капитального строительства, в соответствии с актуализированными заданиями 
на проектирование, а также индексами-дефляторами, доведенными Минэкономразвития России (письмо Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2025 г. № 37099-ПК/Д03и):

«Следственный изолятор № 7 на 562 места (г. Москва), реконструкция учреждения со строительством режимного корпуса на 402 места»;

«Реконструкция следственного изолятора на 4000 мест 
в г. Санкт-Петербурге»;

«Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, 
г. Фролово, Волгоградская область (2-й этап строительства)»;

«Следственный изолятор № 1 на 522 места (г. Нальчик), строительство режимного корпуса на 260 мест, административного корпуса, хозяйственно-складских помещений, пищеблока, надземного перехода, реконструкция административного корпуса, строительство медицинской части 
со стационаром, переходной галереи, кинодрома, контрольно-пропускного пункта, тамбур-шлюза, предупредительного ограждения, реконструкция основного ограждения»;

«Реконструкция следственного изолятора на 500 мест, г. Чебоксары»;

«Следственный изолятор № 1 на 608 мест (г. Курган), реконструкция режимного корпуса на 365 мест»;

«Следственный изолятор № 1 на 656 мест (г. Нижневартовск, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), строительство 
блочно-модульной котельной» (УФСИН России по Ханты-Мансийскому округу – Югре проводится длительная судебно-исковая работа, определить сроки завершения которой не представляется возможным, в отношении подрядной организации по причине неисполнения обязательств 
по государственному контракту, в связи с чем проектом Постановления дополнительно предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в объеме 6 726,0 тыс. рублей на выполнение проектных и изыскательских работ 
в 2027 году).
«Реконструкция режимного корпуса ФБУ ИЗ-28/1 УФСИН России 
по Амурской области, г. Благовещенск (2-я очередь - 372 места)»;
«Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест 
в Калужской области»;
«Исправительная колония № 4 (пос. Куяр, Республика Марий Эл), строительство очистных сооружений»;
«Строительство блочно-модульной газовой котельной ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области, пос. Дзержинское, г. Томск»;
«Строительство исправительного центра на 200 мест на территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю, г. Чита»;
«Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Хабаровскому краю, мкр. Старт, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край»;
«Лечебное исправительное учреждение № 3 (пос. Христофоровка, Сахалинская область), строительство очистных сооружений».

5. Выделить бюджетные ассигнования для корректировки разработанной проектной документации по 8 объектам: 


«Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (1-й этап - 1000 мест)»;

«Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (2-й этап - 500 мест)»;


«Реконструкция ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым 
и г. Севастополю со строительством единых помещений камерного типа 
на 20 мест, г. Симферополь, Республика Крым»;


«Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, 
пос. Славяновка, Калининградская область»;

«Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград»;
«Строительство сетей теплоснабжения ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область»;

«Строительство блочно-модульной котельной ФКУ ИК-8 
УФСИН России по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область»;

«Реконструкция контрольно-пропускного пункта с устройством комнат длительного свидания ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, пос. Мелехово, Владимирская область».

6. Уточнить программные мероприятия в 2025 году с учетом исполнения государственного оборонного заказа на 2025 – 2027 годы (в 2025 году за счет средств федерального бюджета для реализации программных мероприятий выделено 1 604 644,0 тыс. рублей без учета 508,5 тыс. рублей, предусмотренных на исполнение судебных актов Российской Федерации).
7. Приведение объемов финансирования Программы в 2026 году 
в соответствие с параметрами сводной бюджетной росписи федерального бюджета по состоянию на 20 апреля 2026 г. (в 2026 году за счет средств федерального бюджета для реализации программных мероприятий выделено 
5 455 544,5 тыс. рублей без учета 9 544 455,5 тыс. рублей, направленных 
на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
и 3 401,7 тыс. рублей, предусмотренных на исполнение судебных актов Российской Федерации).
В связи с указанными изменениями общий объем финансирования программных мероприятий изменится с 359 227 010,1 тыс. рублей 
до 348 715 758,9 тыс. рублей. Начиная с 2027 года и далее ежегодно 
до 2035 года на реализацию программных мероприятий в рамках Программы 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 декабря 2024 г. № 3750-р «Об утверждении бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года» ФСИН России предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 21 000 000,0 тыс. рублей, 
что отражено в разделе «Бюджетный прогноз на долгосрочный период (перспективный финансовый план)» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Кроме того, в общем объеме финансирования Программы указаны 137 213 983,5 тыс. рублей, которые могут быть учтены при финансировании мероприятий Программы при условии определения источника финансирования при формировании проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

8. Дополнить целевые показатели эффективности реализации мероприятий ФЦП в части их взаимосвязи с ресурсным обеспечением Программы и результатами их фактического выполнения в соответствии 
с Рекомендациями Счетной палаты показателем «Увеличение доли пенитенциарных учреждений уголовно-исполнительной системы, в которых условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации, за счет фактически выполненных мероприятий по вводу объектов в эксплуатацию».
Программа относится к сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция».

Проект Постановления оказывает непосредственное влияние 
на достижение показателя «Доля пенитенциарных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в которых условия содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных соответствует законодательству Российской Федерации» до 80% государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция».

Социально-экономическое обоснование не представляется, 
так как Программа носит ярко выраженный социальный характер 
и реализация программных мероприятий окажет влияние на различные стороны жизнедеятельности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, функционирование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, общества и государства, а капитальные вложения, направляемые 
в уголовно-исполнительную систему Российской Федерации для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в целях приведения условий их содержания в соответствие 
с законодательством Российской Федерации не дают прямого экономического эффекта.

Проект Постановления не противоречит положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В проекте Постановления требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценки соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), о соответствующем 
виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения отсутствуют.
