Планируемые изменения в Решении о порядке предоставления субсидии 
от 24.04.2025 № 25-68216-02026Р

| Было | Стало |
| --- | --- |
| Раздел 3. Результат предоставления субсидии |  |
| Пункт 1. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подтверждается достижение контрольных точек по выполнению этапов реализации комплексных проектов на основании рекомендаций, полученных по результатам рассмотрения Рабочими группами по технологическим направлениям реализации, созданными в рамках Научно-координационного совета по реализации федеральных и ведомственных проектов в сфере развития судостроения, являющихся структурными элементами государственных программ Российской Федерации, образованного приказом Минпромторга России от 14 марта 2022 г. № 781. | Пункт 1. Достижение контрольных точек по выполнению этапов реализации комплексных проектов подтверждается Минпромторгом России на основании протоколов Рабочих групп, согласно которым результаты этапа комплексного проекта соответствуют ТТХ. Комплект документов о соответствии результатов этапа комплексного проекта ТТХ направляются организацией в соответствующую Рабочую группу не позднее, чем за 20 рабочих дней до наступления планового срока достижения контрольной точки по выполнению этапа реализации комплексного проекта. Протоколы Рабочих групп, согласно которым результаты этапа комплексного проекта соответствуют ТТХ, должны быть получены организацией не позднее 10-го рабочего дня после наступления планового срока достижения контрольной точки по выполнению этапа реализации комплексного проекта. |
| Раздел «Основная отчетность» |  |
| Получатель субсидии представляет ежеквартально в сроки, установленные соглашением, но не реже одного раза в квартал (не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом) в течение срока реализации комплексного проекта, а также не позднее десятого рабочего дня после достижения конечного значения результата предоставления субсидии и по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом | Получатель субсидии представляет ежеквартально - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом в течение срока реализации комплексного проекта, а также не позднее 10-го рабочего дня после достижения конечного значения результата предоставления субсидии и по итогам года - не позднее 10-го рабочего дня первого месяца года, следующего за отчетным годом. |
| Предоставление отчетности осуществляется путем внесения в электронные формы отчетности государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Отчеты предоставляются исключительно с использованием системы «Электронный бюджет». |
| Раздел «Порядок расчета размера средств субсидии, подлежащих возврату, штрафные санкции» |  |
| Пункт 1. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и органами государственного финансового контроля, к организации применяются штрафные санкции согласно приложению № 3, а также в случае недостижения значения результата предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном согласно приложению № 4. | Пункт 1. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 20 раздела «Дополнительные условия предоставления субсидии» настоящего Решения, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Минпромторгом России и органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата предоставления субсидии и (или) значений характеристик результата предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном согласно приложению № 3. |
| Пункт 2. В случае непредставления отчетности, установленного настоящим Решением, в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, в том числе путем внесения отчетности в электронные формы отчетности государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и (или) в случае недостижения контрольных точек очередного этапа реализации комплексных проектов, установленных планом мероприятий по достижению результата предоставления субсидии, и (или) недостижения значений характеристик результата предоставления субсидии очередного этапа реализации комплексных проектов, установленных планом мероприятий по достижению результата предоставления субсидии, организация уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, предоставленного организации размера субсидии за каждый день просрочки до представления соответствующей отчетности и (или) до достижения контрольных точек очередного этапа реализации комплексных проектов, установленных планом мероприятий по достижению результата предоставления субсидии, и (или) характеристик результата предоставления субсидии или до дня расторжения соглашения о предоставлении субсидии. | Пункт 2. В случае непредставления предусмотренных настоящим Решением отчетов в установленные настоящим Решением сроки с использованием системы «Электронный бюджет» организация уплачивает штрафные санкции в размере 100 тысяч рублей за каждый непредставленный отчет. |
| Пункт 3. В случае недостижения значений характеристик результата предоставления субсидии расчет размера штрафа осуществляется исходя из фактического недостижения характеристик результата предоставления субсидии по сравнению с плановыми значениями, установленными соглашением о предоставлении субсидии. В случае если по итогам выполнения плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии, в том числе на день досрочного расторжения соглашения о предоставлении субсидии, достижение хотя бы одной из характеристик результата предоставления субсидии составляет менее 100 процентов, средства, полученные по соглашению о предоставлении субсидии, подлежат возврату в доход федерального бюджета с уплатой организацией штрафа (А), который определяется по формуле. | Пункт 3. В случае недостижения контрольных точек очередного этапа реализации комплексных проектов, установленных планом мероприятий по достижению результата предоставления субсидии, организация уплачивает пени в размере одной трехсотшестидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начала начисления пени, от суммы субсидии, доведенной организации на дату начала начисления пени, нарастающим итогом за каждый день просрочки (начиная с первого дня, следующего за плановой датой достижения контрольной точки до дня достижения контрольной точки очередного этапа реализации комплексных проектов). |

| Раздел «Дополнительные условия предоставления субсидии» |  |
| --- | --- |
| Пункт 8 подпункт б) срока реализации комплексного проекта с соответствующим изменением сроков соглашения о предоставлении субсидии характеристик результата предоставления субсидии и результата предоставления субсидии на срок, превышающий максимальные сроки реализации комплексного проекта без учета модернизации производства или комплексного проекта с учетом модернизации производства, предусмотренные в разделе «Используемые понятия» настоящего Решения, но не более чем на 1 год в следующих случаях. | Пункт 8 подпункт б) срока реализации комплексного проекта на срок, превышающий максимальные сроки реализации комплексного проекта без учета модернизации производства или комплексного проекта с учетом модернизации производства, предусмотренные в разделе «Используемые понятия» настоящего Решения, но не более чем на 5 лет, в том числе в следующих случаях. |
| Пункт 8 подпункт б) абзац 2 введение торговых и экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц, ограничивающих закупку иностранного оборудования, сырья и комплектующих, используемых при реализации комплексных проектов, или получение выручки от реализации судового комплектующего оборудования, повлекших изменение сроков контрольных точек этапов реализации комплексных проектов, сроков достижения значений характеристик результата предоставления субсидии, срока реализации комплексного проекта с соответствующим изменением сроков соглашения о предоставлении субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидии; | Пункт 8 подпункт б) абзац 2 введение в отношении организации после заключения соглашения о предоставления субсидии торговых и экономических санкций; |
|  | Пункт 8 подпункт б) Добавление нового абзаца: изменение конъюктуры рынка, связанной с понижением спроса на судовое комплектующее оборудование, влияющие на изменение сроков достижения значений характеристик результата предоставления субсидии, срока реализации комплексного проекта при наличии акта об изготовлении опытного образца, а также номера реестровой записи из Реестра и (или) Реестра РЭП на судовое комплектующее оборудование, которое учитывается в общем объеме выручки от продажи судового комплектующего оборудования; |
|  | Пункт 8 подпункт б) Добавление нового абзаца: В случае повторного обращения с мотивированным заявлением, предусмотренным настоящим подпунктом, совокупный срок реализации комплексного проекта не должен превышать максимальные сроки реализации комплексного проекта без учета модернизации производства или комплексного проекта с учетом модернизации производства более чем на 5 лет. |
| Пункт 12. Изменение срока реализации комплексного проекта с соответствующим изменением сроков соглашения о предоставлении субсидии, характеристик результата предоставления субсидии и результата предоставления субсидии допускается не более одного раза за весь срок реализации комплексного проекта. | Пункт 12. Организация в ходе заседания Межведомственной комиссии в очной форме вправе внести изменения в мотивированные заявления, поданные в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Решения. |
| Пункт 14. Подпункт 6. номера реестровой записи из Реестра и (или) Реестра РЭП на опытный образец. При этом сведения об опытном образце должны быть внесены в Реестр и (или) Реестр РЭП не позднее 120 дней с момента подписания акта об изготовлении опытного образца; | Пункт 14. Подпункт 6. номера реестровой записи из Реестра и (или) Реестра РЭП на опытный образец. При этом сведения об опытном образце должны быть внесены в Реестр и (или) Реестр РЭП не позднее 365 дней с момента подписания акта об изготовлении опытного образца. Если опытный образец и судовое комплектующее оборудование, которое учитывается в общем объеме выручки от продажи судового комплектующего оборудования, совпадают по характеристикам, то предоставление отдельного номера реестровой записи из Реестра и (или) Реестра РЭП на судовое комплектующее оборудование, которое учитывается в общем объеме выручки от продажи судового комплектующего оборудования, не требуется; |
|  | Добавление пункта 19. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вправе проводить технический аудит организаций не более одного раза в год. |
|  | Добавление пункта 20. Условиями предоставления субсидии являются: - привлечение на реализацию комплексного проекта средств внебюджетных источников в размере не менее 20 процентов общей суммы всех затрат организации на проведение работ по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования в рамках реализации комплексного проекта; - включение сведений о произведенном судовом комплектующем оборудовании в реестр российской промышленной продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции»; - достижение объема выручки от продажи судового комплектующего оборудования (с учетом НДС), предусмотренного соглашением о предоставлении субсидий. |
|  | Добавление пункта 21. Действие настоящего Решения распространяется, в том числе на ранее возникшие отношения сторон в рамках соглашений, заключенных после 9 августа 2024 года, за исключением положений, касающихся максимальных сроков реализации комплексного проекта без учета модернизации производства или комплексного проекта с учетом модернизации производства, предусмотренных в разделе «Используемые понятия» настоящего Решения |
| Приложение № 3 к Решению «Методика расчета размера субсидии, подлежащей возврату в случае нарушения условий предоставления субсидии, недостижения значений результата предоставления субсидии» |  |
| В случае невыполнения условий предоставления субсидии, получателем субсидии осуществляется уплата средств в бюджет, из которого предоставлена субсидия, в размере средств (V штрафных санкций), рассчитываемого по формуле: V штрафных санкций = V субсидии × 100%, где: V субсидии - общий размер субсидии, представленный получателю субсидии | В случае нарушения организацией условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 20 раздела «Дополнительные условия предоставления субсидии» настоящего Решения, недостижения значения результата предоставления субсидии и (или) значений характеристик результата предоставления субсидии, выявленных, в том числе по фактам проверок, проведенных Минпромторгом России и органами государственного финансового контроля, а также на момент досрочного расторжения, организацией осуществляется возврат средств субсидий в бюджет, из которого предоставлена субсидия, в размере средств (V возврата), рассчитываемого по формуле: V возврата = V субсидии × 100% где: V субсидии - общий размер субсидии, представленный получателю субсидии |